- 附件2：

- 云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）申报材料

- 一、《联合验收申请表》

- 二、《建设单位对工程项目不涉及的专项验收（备案）承诺书》

- 三、各专项验收所需材料

- （一）房屋建筑工程办理竣工联合验收

1、通用材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工联合验收申请表 | 由申请人网上填写相关资料后，在系统上打印生成。 ① 申请人是单位的，应经法定代表人签字并加盖建设单位公章后扫描上传； ② 申请人是自然人的，应由申请人签字后扫描上传。 |
| 2 | 申请人身份证明 | ① 申请人是单位的，应当提交统一社会信用代码登记证照（单位名称发生变更的同时提供变更证明）； ② 申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明。 |
| 3 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | ① 申请人是单位的，应加盖建设单位公章； ② 申请人是自然人的，申请人应签名。 |
| 4 | 土地使用证或《不动产权证》 |  |
| 5 | 建设工程规划许可证 |  |
| 6 | 建筑施工许可证 |  |
| 7 | 工程竣工验收报告 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 8 | 工程竣工验收备案表 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 9 | 工程竣工图（PDF格式） | ① 完整工程电子竣工图一套（涉及消防、人防、防雷、光纤到户、管道燃气等专项工程的，一并提供对应的专项工程竣工图（含消防设计专篇等））。 ② 符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017； ③ 必须是工程竣工图，图纸上不得有“用于办理******”之类的标识； 竣工图应是在审查通过的电子版图纸上进行竣工图电子签章后加盖建设单位公章确认，有重大设计变更需重新绘制竣工的，须由设计单位签章确认，电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。图纸无电子签章的应上传盖章版纸质图纸彩色扫描件，扫描分辨率不低于300dpi。 ④ 必须按图纸目录顺序上传，一张图纸生成一个PDF文件； ⑤ 宽幅的横式图纸，不得改为纵向输出； ⑥ 文件命名采用：单体名称_图号_图纸名称，单体名称、图号和图纸名称之间用“_”来分隔。 ⑦ 图纸的真实性承诺书。（承诺上传的竣工图是最终版的图纸，且与联合测绘成果图一致）。（建设、设计、监理、施工总承包盖章确认，由业主直接分包的需加盖施工分包单位公章）。 |
| 10 | 工程施工质量信用档案 | （式样） |

2、建设工程规划条件核实合格证核发所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程验线证明书 |  |
| 2 | 现场照片 | 包括建筑物四周的道路、绿化等环境照片、四向立面照片、建筑物天面照片及裙楼上部四周情况照片，照片下应附有文字说明。 |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在建设工程规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |

3、工程竣工验收所需材料

3.1工程质量竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 |  | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位工程竣工报告 |  |  |
| 2 | 勘察单位质量检查报告 |  |  |
| 3 | 设计单位质量检查报告 |  |  |
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 |  |  |
| 5 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书 |  | 须在《广东省建筑施工安全标准化评定信息系统》填报后，由安全监督机构出具。 |
| 6 | 技术档案和施工管理资料 |  |  |
|  | 6.1分部（子分部）工程质量验收 | 6.1.1 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.2 分部（系统）工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.3 建筑节能分部工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.4电梯安装分部工程质量能收记录 |  |
|  |  | 6.1.5室内燃气工程施工质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.6分部（子分部）工程质量控制资料核查记录（分部（子分部）是指：地基与基础、主体、装饰装修、屋面、节能（围护结构）、给水排水及供暖、电气、智能建筑、通风与空调、节能（建筑设备）、电梯等分部及自动喷水灭火、气体灭火、泡沫灭火、火灾自动报警等系统） |  |
|  |  | 6.1.7 分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 6.1.8 分部（子分部）工程观感质量检查记录 |  |
|  | 6.2单位工程质量验收 | 6.2.1 单位（子单位）工程竣工验收报审表 |  |
|  |  | 6.2.2 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |  |
|  |  | 6.2.3 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 6.2.4 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |
|  |  | 6.2.5 住宅工程质量分户验收汇总表 |  |
| 7 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |  |
| 8 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 9 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改文书及整改记录 |  |  |
| 10 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 11 | 住宅质量保证书 |  |  |
| 12 | 住宅使用说明书 |  |  |
| 13 | 特种设备使用登记证 |  |  |
| 14 | 人防、消防、防雷、室内环境等专业、设施检测报告 |  |  |
| 15 | 工程款已按合同支付的说明 |  |  |

注：人防、消防、防雷、光纤到户、管道燃气等专业分包的，则须在专项验收申请材料中上传专项施工单位工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告、设计单位质量检查报告等。

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住宅工程的分户验收资料 |  |
| 2 | 完整的技术档案和施工管理资料 |  |
| 3 | 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料 |  |
| 4 | 涉及人防、消防等专业的产品合格证明文件 |  |

3.2 结建式人防工程竣工验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市结建式人防工程竣工验收备案表 | （式样） |
| 2 | 云浮市结建式人防工程验收记录 | （式样） |
| 3 | 防空地下室平战转换预案 |  |
| 4 | 人防工程维护和安全管理工作机构 |  |
| 5 | 疏散图 |  |

注：为保证战备资料的可靠性，以上资料及竣工图（人防）需留存纸质档案，在现场验收时将原件交于人防部门。

3.3  建设工程消防验收/其他建设工程竣工验收消防备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊建设工程消防验收申请表 | （式样）适用于申报消防验收。 |
| 2 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 1、适用于申报消防验收； 2、应附《广东省建设工程施工图设计文件审查合格书》。 |
| 3 | 建设工程消防验收备案表 | 1、（式样）适用于申报竣工验收消防备案； 2、按规定必须对施工图设计文件进行审查的项目须提供。 |
| 4 | 广东省建设工程施工图设计文件审查合格书 | 适用于申报竣工验收消防备案； |
| 5 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | （式样） |
| 6 | 施工、设计、工程监理、技术服务等单位分别独立出具的确认工程消防质量符合有关标准的报告。 |  |
| 7 | 消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测合格报告 |  |

注：特殊建设工程申报建设工程消防验收，其他建设工程申报竣工验收消防备案。

3.4白蚁防治工程验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁防治工程质量验收报告 | （式样） |
| 2 | 现场施工记录表 |  |
| 3 | 使用药物质检报告 |  |

3.5燃气设施建设工程竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道安装质量证明书 | 中压管道需提供 |

3.6室外排水排污管网接入市政管网验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外排水排污管网接入市政管网验收表 | （式样） |

3.7民用建筑节能验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市民用建筑节能工程施工质量验收备案登记表 | （式样） |

4、房屋建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工验收资料 | （式样） |
| 2 | 光纤到户通信设施工程检测报告 | 由具有相应资质的第三方检测机构出具。 |

5、防雷装置竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置竣工验收申请书 | （式样） |
| 2 | 防雷产品安装记录表 | （式样） |
| 3 | 防雷检测报告 | 由具有相应资质的第三方检测机构出具。包含防雷装置各阶段的分项检测报告，有防雷装置检测标识。 |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或气象部门办理。

（1）住建部门办理：房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置，在申报工程竣工联合验收前由专业的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告；

（2）气象部门办理：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。受理后，须由审批部门委托具有专业资质的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告。

6、城市绿化工程建设项目综合验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化工程质量验收申请表 |  |
| 2 | 单位工程质量控制资料自检记录 |  |
| 3 | 单位工程观感质量自检记录 |  |
| 4 | 园林绿化工程竣工验收条件审查表 |  |
| 5 | 园林绿化工程竣工验收表 |  |
| 6 | 园林绿化工程单位工程质量综合评价表 |  |
| 7 | 园林绿化工程竣工验收报告 |  |
| 8 | 园林绿化工程质量控制资料核查记录 |  |
| 9 | 园林绿化工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 |  |
| 10 | 园林绿化工程质量外观检查记录 |  |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或城市管理机构办理。

（1）住建部门办理：属房屋建筑工程和市政基础设施工程的园林绿化；

（2）城市管理机构办理：单独申报园林绿化工程。

7、对水土保持设施验收材料的报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持设施自主验收报备申请表 | 1.1适用于编制水土保持方案报告书的生产建设项目（式样） 1.2适用于实行承诺制或者备案制管理的生产建设项目（式样） |
| 2 | 水土保持设施验收鉴定书 | （式样） |
| 3 | 水土保持设施验收报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |
| 4 | 水土保持监测总结报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |

8、建设工程城建档案验收所需材料

按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程竣工档案预验收申请表 | （式样） |
| 2 | 重大建设工程档案验收申请表 | （式样）仅要求重大工程建设项目报送。 |
| 3 | 项目档案编制说明及档案目录 |  |
| 4 | 建设工程档案报送责任书 | （式样） |
| 5 | 广东省重大建设项目档案验收评分表 | （式样）仅要求云浮市重大建设项目报送。 |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城建档案验收材料 | 适用于非市属重点建设项目； 按照《建设项目档案管理规范》《云浮市房屋建筑工程档案送审目录》规范进行收集、整理、归档及移交。 |
| 2 | 工程档案库房 | 符合《广东省档案局关于印发〈档案室安全保管条件建设指引〉的通知》（粤档发〔2016〕22号）要求。 |
| 3 | 全部项目档案 | 仅适用于市属重点建设项目； 按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。 |

（二）市政基础设施工程办理竣工联合验收

1、通用材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工联合验收申请表 | 由申请人网上填写相关资料后，在系统上打印生成。 ① 申请人是单位的，应经法定代表人签字并加盖建设单位公章后扫描上传； ② 申请人是自然人的，应由申请人签字后扫描上传。 |
| 2 | 申请人身份证明 | ① 申请人是单位的，应当提交统一社会信用代码登记证照（单位名称发生变更的同时提供变更证明）； ② 申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明。 |
| 3 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | ① 申请人是单位的，应加盖建设单位公章； ② 申请人是自然人的，申请人应签名。 |
| 4 | 土地使用证或《不动产权证》 |  |
| 5 | 建设工程规划许可证 |  |
| 6 | 建筑施工许可证 |  |
| 7 | 工程竣工验收报告 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 8 | 工程竣工验收备案表 | 建设单位自受理之日起8个工作日内，且在各相关主管部门现场验收通过后上传。 |
| 9 | 工程竣工图（PDF格式） | ① 完整工程电子竣工图一套（涉及消防、人防、防雷、光纤到户、管道燃气等专项工程的，一并提供对应的专项工程竣工图（含消防设计专篇等））。 ② 符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017； ③ 必须是工程竣工图，图纸上不得有“用于办理******”之类的标识； 竣工图应是在审查通过的电子版图纸上进行竣工图电子签章后加盖建设单位公章确认，有重大设计变更需重新绘制竣工的，须由设计单位签章确认，电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。图纸无电子签章的应上传盖章版纸质图纸彩色扫描件，扫描分辨率不低于300dpi。 ④ 必须按图纸目录顺序上传，一张图纸生成一个PDF文件； ⑤ 宽幅的横式图纸，不得改为纵向输出； ⑥ 文件命名采用：单体名称_图号_图纸名称，单体名称、图号和图纸名称之间用“_”来分隔。 ⑦ 图纸的真实性承诺书。（承诺上传的竣工图是最终版的图纸，且与联合测绘成果图一致）。（建设、设计、监理、施工总承包盖章确认，由业主直接分包的需加盖施工分包单位公章）。 |
| 10 | 工程施工质量信用档案 | （式样） |

2、建设工程规划条件核实合格证核发所需材料

2.1道路、桥梁、给排水构筑物、污水处理厂工程

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程验线证明书 |  |
| 2 | 现场照片 |  |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在建设工程规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |

2.2管线工程（给排水管道、隧道、轨道安装、无障碍设施、综合管廊）

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验线证明书 |  |
| 2 | 管线工程规划条件核实测量电子报批文件 | 提供符合地下管线信息入库标准的规划条件核实测量数据。 |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在建设工程规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |

3、工程竣工验收所需材料

3.1工程竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 |  | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位工程竣工报告 |  |  |
| 2 | 监理单位工程质量评估报告 |  |  |
| 3 | 勘察单位质量检查报告 |  |  |
| 4 | 设计单位质量检查报告 |  |  |
| 5 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书 |  | 须在《广东省建筑施工安全标准化评定信息系统》填报后，由安全监督机构出具。 |
| 6 | 技术档案和施工管理资料 |  |  |
|  | 6.1分部（子分部）工程质量验收 | 6.1.1 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
|  |  | 6.1.2分部工程质量验收汇总表 |  |
|  | 6.2单位工程质量验收 | 6.2.1 工程质量验收计划书 |  |
|  |  | 6.2.2 道路/桥梁/给排水管道/给排水构筑物/污水处理厂/隧道/轨道安装/综合管廊工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  |  | 6.2.3 道路/桥梁/给排水管道/给排水构筑物/污水处理厂/隧道/轨道安装/综合管廊工程外观质量检查记录 |  |
|  |  | 6.2.4 道路/桥梁/给排水管道/隧道/轨道安装工程实体质量检查记录 |  |
| 7 | 施工单位签署的市政基础设施工程质量保修书 |  |  |
| 8 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 9 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改文书及整改记录 |  |  |
| 10 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  | 经联合现场初验后，由建设单位在施工单位问题整改后报送。 |
| 11 | 特种设备使用登记证 |  |  |
| 12 | 人防、消防、防雷等专业检测报告 |  |  |
| 13 | 工程款已按合同支付的说明 |  |  |

注：人防、消防、防雷、管道燃气等专业分包的，则须在专项验收申请材料中上传专项施工单位工程竣工报告、监理单位工程质量评估报告、设计单位质量检查报告等。

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整的技术档案和施工管理资料 |  |
| 2 | 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料 |  |
| 3 | 人防、消防等产品合格证明文件 |  |

3.2结建式人防工程竣工验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市结建式人防工程竣工验收备案表 | （式样） |
| 2 | 云浮市结建式人防工程验收记录 | （式样） |
| 3 | 防空地下室平战转换预案 |  |
| 4 | 人防工程维护和安全管理工作机构 |  |
| 5 | 疏散图 |  |

注：为保证战备资料的可靠性，以上资料及竣工图（人防）需留存纸质档案，在现场验收时将原件交于人防部门。

3.3  建设工程消防验收/其他建设工程竣工验收消防备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊建设工程消防验收申请表 | （式样）适用于申报消防验收。 |
| 2 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 1、适用于申报消防验收； 2、应附《广东省建设工程施工图设计文件审查合格书》。 |
| 3 | 建设工程消防验收备案表 | 1、（式样）适用于申报竣工验收消防备案； 2、按规定必须对施工图设计文件进行审查的项目须提供。 |
| 4 | 广东省建设工程施工图设计文件审查合格书 | 适用于申报竣工验收消防备案； |
| 5 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | （式样） |
| 6 | 施工、设计、工程监理、技术服务等单位分别独立出具的确认工程消防质量符合有关标准的报告。 |  |
| 7 | 消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测合格报告 |  |

注：特殊建设工程申报建设工程消防验收，其他建设工程申报竣工验收消防备案。

3.4白蚁防治工程验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁防治工程质量验收报告 | （式样） |
| 2 | 现场施工记录表 |  |
| 3 | 使用药物质检报告 |  |

3.5燃气设施建设工程竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道安装质量证明书 | 中压管道需提供 |

4、防雷装置竣工验收备案资料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置竣工验收申请书 | （式样） |
| 2 | 防雷产品安装记录表 | （式样） |
| 3 | 防雷检测报告 | 由具有相应资质的第三方检测机构出具。包含防雷装置各阶段的分项检测报告，有防雷装置检测标识。 |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或气象部门办理。

（1）住建部门办理：房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置，在申报工程竣工联合验收前由专业的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告；

（2）气象部门办理：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。受理后，须由审批部门委托具有专业资质的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告。

5、城市绿化工程建设项目综合验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化工程质量验收申请表 |  |
| 2 | 单位工程质量控制资料自检记录 |  |
| 3 | 单位工程观感质量自检记录 |  |
| 4 | 园林绿化工程竣工验收条件审查表 |  |
| 5 | 园林绿化工程竣工验收表 |  |
| 6 | 园林绿化工程单位工程质量综合评价表 |  |
| 7 | 园林绿化工程竣工验收报告 |  |
| 8 | 园林绿化工程质量控制资料核查记录 |  |
| 9 | 园林绿化工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 |  |
| 10 | 园林绿化工程质量外观检查记录 |  |

注：按项目性质分类，分别由住建部门或城市管理机构办理。

（1）住建部门办理：属房屋建筑工程和市政基础设施工程的园林绿化；

（2）城市管理机构办理：单独申报园林绿化工程。

6、对水土保持设施验收材料的报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持设施自主验收报备申请表 | 1.1适用于编制水土保持方案报告书的生产建设项目（式样） 1.2适用于实行承诺制或者备案制管理的生产建设项目（式样） |
| 2 | 水土保持设施验收鉴定书 | （式样） |
| 3 | 水土保持设施验收报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |
| 4 | 水土保持监测总结报告 | （式样）仅要求编制水土保持方案报告书的项目提交。 |

7、建设工程城建档案验收所需材料

按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程竣工档案预验收申请表 | （式样） |
| 2 | 重大建设工程档案验收申请表 | （式样）仅要求重大工程建设项目报送。 |
| 3 | 项目档案编制说明及档案目录 |  |
| 4 | 建设工程档案报送责任书 | （式样） |
| 5 | 广东省重大建设项目档案验收评分表 | （式样）仅要求云浮市重大建设项目报送。 |
| 6 | 整套工程竣工档案（含基建、设备、财务、声像、电子等类别） |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 适用情形 / 报送要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城建档案验收材料 | 适用于非市属重点建设项目，按照《建设项目档案管理规范》《云浮市房屋建筑工程档案送审目录》规范进行收集、整理、归档及移交。 |
| 2 | 工程档案库房 | 符合《广东省档案局关于印发〈档案室安全保管条件建设指引〉的通知》（粤档发〔2016〕22号）要求。 |
| 3 | 全部项目档案 | 仅适用于市属重点建设项目，按《建设项目档案管理规范》（DAT 28-2018）进行收集、整理、归档及移交。 |