2022年打好污染防治攻坚战专项资金安排计划表

附表1 2022年水污染防治和省内外流域生态补偿资金安排计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”名称	“政策任务”名称	拟补助资金
（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施方式	实施标准	工作量	完成时限
1	云浮	污染防治	水污染防治和省内外流域生态补偿	3200	支持省级水污染防治资金项目储备库内项目，确保责任国考断面水质稳定达标，确保高质量完成水生态环境调查任务。	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	1、重点流域水污染治理及优良水体保护（2600万元）；2、水生态环境调查与评估（450万元）；3、流域水污染防治管理能力建设（150万）。	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	污染防治	水污染防治和省内外流域生态补偿	450	确保高质量完成水生态环境调查任务	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	根据省的统一部署，对我市重点流域和重要水体开展丰水期和枯水期水质、生境、水生生物调查评估。	2022年底
1-2	云浮市生态环境局	污染防治	水污染防治和省内外流域生态补偿	150	确保责任国考断面水质稳定达标	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	对罗定江流域主要水环境问题进行排查分析，为河流整治提供技术支撑，确保南江口国考、大湾省考断面水质稳定达标。	2022年底
1-3	郁南县	污染防治	水污染防治和省内外流域生态补偿	2600	确保责任国考断面水质稳定达标	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	开展南江口国考断面周边入河排污口整治。	2022年底

附表2 2022年大气污染防治资金安排计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”
名称	“政策任务”名称	拟补助资金
（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施方式	实施标准	工作量	完成时限
1	云浮	污染防治	大气污染防治	2300	用于推进大气污染物工程治理，推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	柴油车遥感监测年度监控覆盖率、省控重点VOC企业监控覆盖率、重点区域监控覆盖率达到省年度计划。NOx和VOCs减排量达到计划。	柴油车遥感监测年度监控覆盖率50%、省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。VOCs减排50吨，NOx减排25吨	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	污染防治	大气污染防治	610	推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	柴油车遥感监测年度监控覆盖率、省控重点VOC企业监控覆盖率、重点区域监控覆盖率达到省年度计划。NOx和VOCs减排量达到计划。	柴油车遥感监测年度监控覆盖率50%、省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。VOCs减排50吨，NOx减排25吨

2022年底
1-2	云浮市生态环境局云城分局	污染防治	大气污染防治	360	推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。完成VOCs、NOx减排任务。重点用于城区颗粒物精细化管控及露天焚烧监管。	2022年底
1-3	云浮市生态环境局新兴分局	污染防治	大气污染防治	270	推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。完成VOCs、NOx减排任务。	2022年底
1-4	云浮市生态环境局云安分局	污染防治	大气污染防治	270	推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。完成VOCs、NOx减排任务。重点用于城区颗粒物精细化管控及露天焚烧监管。	2022年底
1-5	云浮市生态环境局郁南分局	污染防治	大气污染防治	270	推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。完成VOCs、NOx减排任务。	2022年底
1-5	云浮市生态环境局罗定分局	污染防治	大气污染防治	270	推动实现NOx和VOCs排放量双下降；加强对大气污染源的监控，强化监管减排，特别要加强对重点企业、重点区域和柴油车（机）的监控，为切实改善城市空气污染状况，改善空气质量奠定基础。PM2.5浓度不高于28微克/立方米。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。完成VOCs、NOx减排任务。	2022年底
1-6	云浮市气象局	污染防治	大气污染防治	150	加强对大气污染源的监控，强化监管减排。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	购买风廓线雷达1台。	2022年底
1-7	云浮市海事局	污染防治	大气污染防治	100	加强对大气污染源的监控，强化监管减排。	指导性任务	补助	不超过项目投资总额	用于黑烟船抓拍。	2022年底

附表3 2022年土壤和地下水污染防治资金安排计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”

名称	“政策任务”名称	补助资金（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施

方式	实施标准	工作量	完成

时限
1	云浮	污染防治	土壤和地下水污染防治	360	①土壤污染重点监管单位监管及关闭搬迁地块等建设用地监管相关工作。

②完成省级及其他类别化工园区地下水基础环境状况调查评估。

③编制地下水国考点位达标或保持方案满足相关技术规范要求	指导性任务	财政

补助	不超过项目投资总额	①开展土壤污染重点监管单位监管及关闭搬迁地块等建设用地监管相关工作。

②完成1个省级及其他类别化工园区地下水基础环境状况调查评估工作。

③开展2个地下水国考点位水质达标或保持方案编制等地下水污染防治相关工作。	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	污染防治	土壤和地下水污染防治	360	①土壤污染重点监管单位监管及关闭搬迁地块等建设用地监管相关工作。

②完成省级及其他类别化工园区地下水基础环境状况调查评估。

③编制地下水国考点位达标或保持方案满足相关技术规范要求	指导性任务	财政

补助	不超过项目投资总额	①开展土壤污染重点监管单位监管及关闭搬迁地块等建设用地监管相关工作。

②完成1个省级及其他类别化工园区地下水基础环境状况调查评估工作。

③开展2个地下水国考点位水质达标或保持方案编制等地下水污染防治相关工作。	2022年底
附表4 2022年固体废物与化学品污染防治安排项目计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”

名称	“政策任务”名称	补助资金（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施

方式	实施标准	工作量	完成

时限
1	云浮	污染防治	固体废物与化学品污染防治	1000	推进重金属减排项目2项/年	约束性	财政补助	不超过项目投资总额	推进重金属减排项目2项/年	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	污染防治	固体废物与化学品污染防治	1000	推进重金属减排项目2项/年	约束性	财政补助	不超过项目投资总额	推进重金属减排项目2项/年	2022年底

附表5 2022年核与辐射安全及污染防治资金安排项目计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”

名称	“政策任务”名称	补助资金（万元）	任务要求/目标	工作

性质	实施

方式	实施标准	工作量	完成

时限
1	云浮	污染防治	核与辐射安全及污染防治	310	强化辐射环境监管能力，提升核辐射环境监测水平，提升云浮市辐射源环境风险防范能力	指导性	财政补助	不超过项目投资总额	采购一批辐射监测仪器和个人防护设备，对全市核技术利用单位工作人员进行辐射防护知识培训。	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	污染防治	核与辐射安全及污染防治	310	强化辐射环境监管能力，提升核辐射环境监测水平，提升云浮市辐射源环境风险防范能力	指导性	财政补助	不超过项目投资总额	采购一批辐射监测仪器和个人防护设备，对全市核技术利用单位工作人员进行辐射防护知识培训。	2022年底

附表6 2022年生态环境监测资金安排项目计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”
名称	“政策任务”名称	拟补助资金
（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施方式	实施标准	工作量	完成时限
1	云浮	生态环境监督管理	生态环境监测	650	2022年生态环境常规监测业务、排污单位自行监测抽测、驻市环境监测站能力建设、设备购置	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	1、水环境监测：完成2022年15个水利水功能区点位例行监测、28个饮用水水源点位例行监测、10个地表水点位（包括十四五国省控、入海河流、湖库、东江监控、重点流域加密）例行监测，10个产业园点位例行监测；完成3个国考水站、2个省考水站的基础保障、1个水站航标维护。

2、保障空气质量监测站点运维管理；协助保证罗光水库区域站的正常运行。

3、土壤环境监测：完成国家网土壤采样点位3个，省级网土壤样品采样、流转、理化指标和重金属样品分析测试点位30个。

4、地下水环境监测：负责云浮市2个地下水国考点位每年度4次29项考核指标的水质采样、监测；加强地下水采样能力建设；开展云浮市2个地下水质量监测规范井建设。

5、驻市环境监测站能力建设、设备购置。

6、对已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽查40家次。	2022年底
1-1	广东省云浮生态环境监测站	生态环境监督管理	2022年云浮市生态环境监测网络运行（生态环境常规监测）	293	2022年云浮市生态环境监测网络运行（生态环境常规监测）	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	1、水环境监测：完成2022年15个水利水功能区点位例行监测、28个饮用水水源点位例行监测、10个地表水点位（包括十四五国省控、入海河流、湖库、东江监控、重点流域加密）例行监测，10个产业园点位例行监测；完成3个国考水站、2个省考水站的基础保障、1个水站航标维护。

2、保障空气质量监测站点运维管理。

3、土壤环境监测：完成国家网土壤采样点位3个，省级网土壤样品采样、流转、理化指标和重金属样品分析测试点位30个。

4、地下水环境监测：负责云浮市2个地下水国考点位每年度4次29项考核指标的水质采样、监测；加强地下水采样能力建设；开展云浮市2个地下水质量监测规范井建设。

2022年底
1-2	广东省云浮生态环境监测站	生态环境监督管理	2022年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置（提升监测能力）	300	2022年广东省云浮生态环境监测站仪器设备购置（提升监测能力）	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	驻市环境监测站能力建设、设备购置，购置溶解氧仪等仪器。	2022年底
1-3	广东省云浮生态环境监测站	生态环境监督管理	排污单位自行监测抽测	20	排污单位自行监测抽测	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	对已核发排污许可证单位自行监测情况开展抽查40家次。	2022年底
1-4	市生态环境局罗定分局	生态环境监督管理	大气区域站运维保障	7	大气区域站运维保障	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	协助保证罗光水库区域站的正常运行。	2022年底
1-5	市生态环境局郁南分局	生态环境监督管理	国考水站、省考水站的基础保障、水站航标维护	20	国考水站、省考水站的基础保障、水站航标维护	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	完成1个国考水站（古封）、2个省考水站（大湾、南江口）的基础保障、1个水站航标维护（古封）。	2022年底
1-6	市生态环境局云安分局	生态环境监督管理	国考水站的基础保障	10	国考水站的基础保障	约束性工作	财政补助	不超过项目投资总额	完成2个国考水站（六都水厂、都骑）的基础保障。	2022年底

附表7 2022年生态环境执法和应急资金安排项目计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”

名称	“政策任务”名称	补助资金（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施

方式	实施标准	工作量	完成

时限
1	云浮	生态环境监督管理	生态环境执法和应急	220	加强云浮市环境执法、应急等能力建设，进一步提升环境监管能力；提高执法、应急的针对性、科学性、时效性。	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	购置应急车和环境执法装备、服务。	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	生态环境监督管理	生态环境执法和应急	142	加强云浮市环境执法、应急等能力建设，进一步提升环境监管能力；提高执法、应急的针对性、科学性、时效性。	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	组织开展云浮市“南阳实践”工作方案。

采购便携式水污染物监测设备等执法装备一批，开展应急演练等工作。	2022年底
1-2	云浮市生态环境局	生态环境监督管理	生态环境执法和应急	60	加强云浮市环境执法、应急等能力建设，进一步提升环境监管能力；提高执法、应急的针对性、科学性、时效性。	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	运行、维护重点污染源自动监控系统，保障自动监控设施正常运行，提升自动监控监管水平。

2022年底
1-3	云浮市生态环境局云城分局	生态环境监督管理	生态环境执法和应急	18	加强应急等能力建设，提高执法、应急的针对性、科学性、时效性。	指导性任务	财政补助	不超过项目投资总额	购置应急车1辆。	2022年底

附表8 2022年生态环境宣传教育资金安排项目计划表

序号	地区（单位）	“财政事权”

名称	“政策任务”名称	补助资金（万元）	任务要求/目标	工作性质	实施

方式	实施标准	工作量	完成

时限
1	云浮	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	75	大力支持当地宣教能力现代化建设，提升当地人民群众生态环境素养和满意率。	指导性	财政补助	不超过项目投资总额	宣教能力现代化建设	2022年底
1-1	云浮市生态环境局	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	50
指导性	财政补助	不超过项目投资总额
1-2	市生态环境局云城分局	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	5
指导性	财政补助	不超过项目投资总额
1-3	市生态环境局云安分局	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	5
指导性	财政补助	不超过项目投资总额
1-4	市生态环境局罗定分局	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	5
指导性	财政补助	不超过项目投资总额
1-5	市生态环境局新兴分局	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	5
指导性	财政补助	不超过项目投资总额
1-6	市生态环境局郁南分局	生态环境监督管理	生态环境宣传教育	5
指导性	财政补助	不超过项目投资总额