## Slide 1
网上办事
大厅申报
各专项验收主管
部门审核
(2个工作日)
开始
综合受理
(0.5个工作日)
是否受理
受理，出具
综合受理回执
牵头部门预约
现场核验时间
并组织现场核验
(2.0-4.0个工作日)
需要整改
较长时间整改
可实行告知承诺
无需整改
上传现场核验
意见书，填写
现场核验
整体意见
牵头部门操作
审批人员操作
综合窗口操作
申请人操作
申请人现场
签署告知
承诺书
申请人提交工程
验收报告等材料
短信通知提交工程
验收报告等材料
全部不通过或部分事项不通过
牵头部门汇总
出具整改意见
通过事项证件
送达综合窗口
全部通过/附条件通过(告知承诺)
牵头部门汇总
意见和材料后
出具联合验收
意见书
证件送达综合窗口
证件颁发给申请人
一次性告知申请人
(已通过证件暂不发申请人)
申请人整改后
发起复验
资料审查不通过需补正
不通过事项
资料审查
(2个工作日)
牵头部门或专项验收主管部门
预约现场复验时间，组织现场复验
(已通过的不受工程整改影响的，可不参加)
不通过事项审查决定
出具审查意见书
牵头部门汇总
意见和材料后
出具联合验收
意见书
不通过事项整改
全部通过
证件送达综合窗口
复验通过事项证件
送达综合窗口
一次性告知申请人
所有通过证件
颁发给申请人
结束
申请人未履行承诺的，
依法撤销通过验收决定
(附条件通过)
各专项验收部门
进行检查、监督
(附条件通过)
涉及两个事项以上
整改不通过的，
牵头部门汇总
出具整改复验意见
仍至少有一个
事项整改不通过
补正挂起
申请人
补正材料
不予受理
是
否
材料补正
事项A审查决定
出具审查意见书
事项B审查决定
出具审查意见书
事项C审查决定
出具审查意见书
报告核验
工程竣工验收
…
证件颁发给申请人
备注：现场核验过程中发现的问题需要较长时间整改可实行告知承诺的，待专项验收主管部门制定相关操作规程后实施。
- 22 -