云浮市水利发展“十三五”规划

2016年11月

目   录

1.水利发展“十二五”回顾与总结	4

1.1基本情况	4

1.2“十二五”主要成就	5

1.3总体评价	11

1.4存在问题和薄弱环节	13

2.水利发展与改革面临形势和要求分析	15

2.1水利发展与改革面临的形势	15

2.2水利发展与改革面临的要求	16

3.指导思想和基本原则	20

3.1指导思想	20

3.2基本原则	20

3.3编制依据	22

4.水利发展与改革总体目标与布局	26

4.1发展方向	26

4.2发展目标	29

4.3发展指标	30

4.4发展总体布局	37

5.水利工程建设主要任务	38

5.1防灾减灾保障体系建设	39

5.2水生态环境保障体系建设	49

5.3水资源保障体系建设	53

5.4农村水利保障体系建设	58

5.5城市供、排、污水工程	66

6.水利改革与管理主要任务	72

6.1深化水利改革	72

6.2强化水利管理	76

6.3提升行业能力	79

7.规划实施与效果评价	83

7.1实施计划	83

7.2投资测算	83

7.3资金筹措及分年投资	89

7.4效果评价	92

8保障措施	94

附表：

1．云浮市水利发展“十二五”规划目标完成情况

2．云浮市水利发展“十三五”规划指标体系

3．云浮市水利发展“十二五”规划已建项目表

4．云浮市水利发展“十三五”规划续建（改建、重建）项目表

5．云浮市水利发展“十三五”规划拟建项目表

6．云浮市水利发展“十三五”规划预备项目表

附图：

1．云浮市河流水系示意图

2．云浮市水利工程现状分布示意图

3．云浮市水利发展“十三五”规划重点建设项目分布示意图

4．云浮市水利发展“十三五”规划续建项目分布示意图

5．云浮市水利发展“十三五”规划拟建项目分布示意图

6．云浮市水利发展“十三五”规划预备项目分布示意图

附件：

1．云浮市水利发展“十三五”规划重点项目介绍

# 1.水利发展“十二五”回顾与总结

## 1.1 基本情况

云浮市位于广东省中西部，西江中下游右岸，东邻肇庆、高明、鹤山，南接开平、阳春，西靠信宜、广西壮族自治区，北以西江为界与封开、德庆相望。云浮于1994年成立地级市，管辖云城区、云安区、新兴县、郁南县、代管罗定市。全市总面积为7785.11km2。云浮市地势是从南向北，向西江干流倾斜，南部有云雾大山，西南部粤桂边界有云开大山。域内以丘陵山地为主，有“八山一水一分田”之称。全市山区面积占总面积的60.5%，丘陵面积占30.7%，是典型的山区市。

云浮市地处亚热带以南，属亚热带季风性气候区，气候温和，干湿冷暖分明，多年平均气温为21.6℃，全市多年平均降雨量为1577mm，多年平均径流769mm，多年平均径流量为59.82亿m3。雨量多集中在4～9月，约占全年雨量的78%～83%。

2015年全市实现地区生产总值（GDP）710.07亿元，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值149.83亿元，增长4.4%；第二产业增加值310.33亿元，增长9.2%；第三产业增加值249.92亿元，增长9.7%。2015年全市人均地区生产总值达到28953元，增长7.8%，按平均汇率折算为4648美元。

2015年末户籍总人口298.93万人，常住人口246.05万人，其中，男性人口为156.80万人，女性人口为142.13万人。城镇人口为92.73万人，农业人口为206.19万人。全年全市居民人均可支配收入15212元，同比增长8.2%。其中城镇常住居民人均可支配收入20154元，同比增长7.9%；农村常住居民人均可支配收入12008元，同比增长8.5%。

## 1.2 “十二五”主要成就

### 1.2.1 “十二五”已完成投资及完成度介绍

我市“十二五”水利发展规划建设项目1140宗，规划项目总投资1195787万元，完成项目总投资349585.23万元,其中已完成建设项目350宗，已完成投资322107.68万元；“十三五”续建“十二五”未完成项目13宗，总投资为80940.32万元，其中“十二五”完成投资27477.55万元。

在防洪薄弱环节建设方面：按照人水和谐的理念，坚持防汛抗旱并举，防治洪水与规避洪水相结合，科学合理安排各类防灾减灾措施。全市“十二五”规划建设项目完成125宗，完成投资136165.63万元,其中中小河流治理53宗，投资102729.2万元；防汛非工程措施3宗，投资3242.44万元；城区防洪及生态修复3宗，投资6616万元；加固水库工程64宗，投资10583.7万元，改造泵站2宗，投资12994.29万元。

在农村水利水电建设方面：坚持以人为本，把解决农村民生问题放在更加突出的位置，全面加快小型农田水利重点县、小型灌区和泵站改造等工程建设步伐，农田水利基本建设有效开展。全市“十二五”规划建设项目完成184宗，完成投资115551.34万元,其中中型灌区续建配套与节水改造1宗，完成投资13745万元；山区小型灌区续建配套与节水改造110宗，完成投资36027.42万元；小型农田水利示范镇5宗，完成投资5262.29万元；小型农田水利重点县10宗，完成投资25532.42万元；新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程6宗，完成投资6228.93万元；农村水电电气化县建设及农村水电增效扩容工程46宗，完成投资13418.96万元；水库移民后扶工程6宗，完成投资15336.32万元。

在水资源配置工程建设方面：根据水资源承载能力和经济社会发展需求，全市“十二五”规划建设项目完成36宗，完成投资61735.28万元,其中水源保护工程2宗，完成投资215万元；罗定市村村通自来水工程，完成投资35448万元；其他小型饮水工程21宗，完成投资11127.08万元，解决饮水不安全人口25.53万人；城市供水工程7宗，完成投资9937.2万元；城市污水处理工程4宗，完成投资5008万元 。

在水土保持与水生态修复方面：坚持人与自然和谐，充分发挥生态自我修复能力，加强对重点水土流失地区和生态脆弱河湖的综合治理。全市“十二五”期间完成中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目4宗，完成投资8383.67万元。

水利改革和管理取得新突破：“十二五”期间我市完成建立水资源管理系统、对水功能区和取水计量进行在线监控、测算农田灌溉水有效利用系数、对最严格水资源管理制度进行考核，完成投资271.764万元。坚持改革创新，把体制机制创新和法治建设放在更加突出的位置，进一步深化改革，强化管理，推动建立最严格的水资源管理制度。流域管理和行政区域管理相结合的水资源管理体制不断健全，国有水利工程管理体制改革长足推进，水利工程管理效率和维修养护水平逐步提高，农民用水合作组织蓬勃发展，农业水价综合改革试点取得初步成效，水价形成机制不断完善，水利投融资体制改革取得积极进展。取水许可和水资源费征收管理条例、大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例、水文条例、抗旱条例等相继颁布实施，水法规体系不断完善，依法治水管水能力不断增强。水利信息化建设步伐加快，科技创新能力持续提升，国际交流与合作广泛开展，队伍整体素质不断提高。

具体完成情况见表1-1。

表1-1        “十二五”期间完成项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 规模 | 总投资 （万元） | “十二五”完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 已全部完成项目 |  |  | 322107.68 | 322107.68 |
| 1 | 全国重点地区中小河流近期治理项目17宗 | 治理河道长度123.943km | 4、5级堤防 | 44924.11 | 44924.11 |
| 2 | 广东省小流域综合治理工程1宗 | 治理河道长度7.2km | 4级堤防 | 4396.68 | 4396.68 |
| 3 | 广东省山区五市中小河流治理工程34宗 | 治理河道长度281km | 4、5级堤防 | 53408.41 | 53408.41 |
| 4 | 南山河城区防洪工程（二期） | 治理河道长度15km，清淤长度15km | 1级堤防 | 3654 | 3654 |
| 5 | 南山河生态修复工程 | 一河两岸绿化 |  | 162 | 162 |
| 6 | 南山河景观改造工程（一期） | 亲水平台各项设施 |  | 2800 | 2800 |
| 7 | 云安区六都泵站更新改造工程 | 更换机组及附属设备，加固水工建筑物 | 小1型 | 9570 | 9570 |
| 8 | 郁南县都城大堤泵站更新改造工程 | 更换机组及附属设备，加固水工建筑物 | 小1型 | 3424.29 | 3424.29 |
| 9 | 水库除险加固64宗 | 对大坝、溢洪道、放水涵管、排水棱体、管理房及进库公路进行加固与改造 | 小1型、小2型 | 10583.7 | 10583.7 |
| 10 | 云浮市三防指挥系统 | 1、三防应急决策系统；2、地理信息系统；3、山洪灾害预警系统；4、三防应急通讯系统（卫星通讯）；5、水库江河视频监控系统；6、移动信息采集系统；7、数据处理中心；8、三防指挥中心处理平台 |  | 570.41 | 570.41 |
| 11 | 云浮市山洪灾害防治非工程措施 | 5大建设任务：1、开展山洪灾害普查，划定危险区，确定临界雨量和水位等预警指标。2、建成“县有预警指挥中心、镇有预警发布平台、村有预警设施、重要部位（工程和区域）有监测站点”的监测预警网络。3、落实“预警到镇、预案到村、责任到人”防汛机制，构建县、镇、村三级责任体系。4、完善县、镇、村三级防御预案。5、加强宣传、培训、演练，利用宣传栏、宣传册、发放明白卡等方式宣传防御山洪灾害知识，提高群众的防范意识，增强群众自救和互救能力。 |  | 2402.03 | 2402.03 |
| 12 | 镇级三防信息接收应急保障系统和橡皮舟下沉到基层项目 | 1、在市、县、镇、中型水库、万亩堤围建设全市统一的三防信息接收应急保障系统，其中镇、水利工程点各安装1套，市、县（市、区）三防办安装2套三防信息接收应急保障系统。2、集中组织采购橡皮舟（不带动力）配置到基层乡镇，每个乡镇配备1艘橡皮舟。 |  | 270 | 270 |
| 13 | 全国中小河流治理重点县综合整治试点工程4宗 | 治理河道长度37.725km | 4级堤防 | 8383.67 | 8383.67 |
| 14 | 罗定市金银河供水水源保护工程 | 生物浮岛、排污沟 |  | 95 | 95 |
| 15 | 云城区朝阳水库水资源保护工程 | 在石材生产范围区内，统筹规划沉淀池，石材污水集中排放到池内，处理后排放，沉淀后的石粉统一清理，定点堆放，在朝阳水库库尾建一座污染物拦截坝，将上游经沉淀后排放的石材废水和城镇生活污水及种、养殖业的垃圾等污染物进行拦截处理，进一步沉淀后将净化的水流入朝阳水库库区 |  | 120 | 120 |
| 16 | 罗定市村村通自来水工程 | 新建自来水厂1座，改扩建水厂15座，新建取水泵站2座、加压泵站30座，铺设输水管道1600公里，建设村村通自来水中心综合大楼1座，配套全市自动化监控系统工程 | 中型 | 35448 | 35448 |
| 17 | 农村饮水安全工程21宗 | 蓄水池、过滤池、水净化设施、供水管路 | 小型 | 11127.08 | 11127.08 |
| 18 | 罗定市农业综合开发引沙中型灌区节水配套改造 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 13745 | 13745 |
| 19 | 小型灌区续建配套与节水改造工程110宗 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 36027.42 | 36027.42 |
| 20 | 小型农田水利示范镇建设项目5宗 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 5262.29 | 5262.29 |
| 21 | 小型农田水利重点县建设项目10宗 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 25532.42 | 25532.42 |
| 22 | 新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目6宗 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 6228.93 | 6228.93 |
| 23 | 水电站增效扩容工程37宗 | 更换机组及附属设备，加固水工建筑物 | 小型 | 10783.96 | 10783.96 |
| 24 | 水电站技改扩容工程9宗 | 更换机组及附属设备，加固水工建筑物 | 小型 | 2635 | 2635 |
| 25 | 水库移民后期扶持工程6宗 | 解决移民住房、供水、供电、水利、道路、桥梁等突出的基础设施问题 |  | 15336.32 | 15336.32 |
| 26 | 云浮市水资源管理 | 水功能区、取水计量在线监控 |  | 60.9 | 60.9 |
| 27 | 云浮市水资源管理系统 | 信息管理与统计 |  | 73.58 | 73.58 |
| 28 | 云浮市2015年度农田灌溉水有效利用系数测算项目 | 农田灌溉水有效利用系数测算 |  | 75.7 | 75.7 |
| 29 | 云浮市最严格水资源管理制度考核项目 | 云浮市最严格水资源管理制度考核 |  | 61.584 | 61.584 |
| 30 | 城市供水工程7宗 | 完善水厂功能，改造管网 |  | 9937.2 | 9937.2 |
| 31 | 城市污水处理工程4宗 | 新建、改造管网 |  | 5008 | 5008 |
| 二 | 续建项目 |  |  | 80940.32 | 27477.55 |
| 1 | 全国重点地区中小河流近期治理项目6宗 | 治理河道长度61.651km | 3、4、5级堤防 | 16158.8 | 7920.55 |
| 2 | 佛山（云浮）产业转移工业园防洪治涝工程 | 治理河道长度10.6km，新建两岸堤防21.79km。 | 3级堤防 | 48423 | 15000 |
| 3 | 新兴县北峰山水库除险加固工程 | 对水库大坝、溢洪道、放水涵管、排水棱体、管理房及进库公路进行加固与改造 | 中型 | 1802 | 676 |
| 4 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目4宗 | 治理河道长度40.5km | 4级堤防 | 9630.52 | 3293 |
| 5 | 云城区迳尾水库应急水源引水工程 | 新建水厂，铺设管网3.17km | 小1型 | 4926 | 588 |
|  | 合计 |  |  | 403048 | 349585.23 |

## 1.3 总体评价

“十二五”是我市加快实现水利现代化建设的关键五年，以防洪安全、饮水安全、经济发展用水安全和维护良好的生态环境为主要目标，形成与我市经济社会发展相适应的水利发展体系。进一步加快水利基础设施体系建设步伐，在提高水安全保障能力上有新跨越；进一步解决涉及民生的水利问题，在推进民生水利上有新成效；进一步实行最严格水资源管理制度，在促进水资源合理开发、节约利用和有效保护上有新举措；进一步加大水利改革攻坚力度，在构建水利科学发展的长效机制上有新突破；水利行业管理能力建设上新台阶，为我市初步实现水利现代化打下坚实基础，为我市全面建设现代生态城市提供水利支撑和保障。

践行新时期治水方针，治水理念进一步升华。我市围绕生态文明建设新任务，治水理念从以大江大河河道治理为主转向大、中、小流域系统治理，从以防洪为主转向洪涝共治，从以工程措施为主转向工程措施与非工程措施相结合，从被动的“控制洪水”向主动的“管理洪水”转变。重点推进中小河流治理、水系连通、病险水库除险加固等工程建设，进一步提高水生态文明建设水平，为广大人们群众建设幸福、美丽家园做出积极贡献。

完善工程非工程体系，防洪减灾能力显著加强。大力推进“千宗治洪治涝保安工程”、“全国中小河流治理重点整治及水系连通工程”和“山区五市中小河流治理工程”等防洪减灾工程体系建设，完成中小河流治理项目52宗，主要江河、重要支流防洪能力显著增强。

加强水资源的配置与保护，供水保障能力明显提高。大力加强江河湖库水系连通工程、水源保护工程和应急备用水源工程建设，保障了水源的安全性。

推进民生工程建设，兴水惠民成效显著。大力推进“农田水利万宗工程”、“村村通自来水工程”，加强灌区续建配套与节水改造、省级水利示范县、小型农田水利重点县建设。罗定市农业综合开发引沙中型灌区节水配套改造已于2015年全部完成，同时完成的还有110宗小型灌区续建配套与节水改造工程。完成5宗小型农田水利示范镇、10宗小型农田水利重点县建设工程、完成6宗新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程，农业生产条件明显改善。罗定市村村通自来水工程的建设，使人民用水环境得到改善，用水安全得到了保障。大力推进水库移民安居工程建设，移民村生产生活条件得到明显改善。

表1-2        “十二五”规划目标完成情况表

| 序号 | 指标 | 单位 | “十二五”计划目标 | 2015年完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防灾减灾 |  |  |  |  |
| 1 | 水灾损失率 | % | 0.5 | 0.35 |  |
| 2 | 旱灾损失率 | % | 0.03 | 0 |  |
| 二 | 农村水利水电 |  |  |  |  |
| 3 | 解决农村饮水不安全人口 | 万人 | 22.04 | 25.53 |  |
| 4 | 病险水库除险加固 | 宗 | 64 | 64 |  |
| 5 | 病险水闸除险加固 | 宗 | 12 | 0 |  |
| 6 | 大中型灌区续建配套和节水改造 | 宗 | 15 | 1 |  |
| 7 | 新增小水电装机容量 | 万kW | 2.27 | 1.25 |  |
| 三 | 水资源开发利用 |  |  |  |  |
| 8 | 用水总量 | 亿m3 | ≦16.5 | 15.5 |  |
| 9 | 农业亩均用水量 | m3 | 683 | 800 |  |
| 10 | 工业用水量 | 亿m3 | / | 1.788 |  |
| 11 | 水功能区水质达标率 | % | 70 | 75 |  |
| 四 | 水资源节约与保护 |  |  |  |  |
| 12 | 万元GDP用水量 | m3 | 286 | 227 |  |
| 13 | 单位工业增加值用水量 | m3/万元 | 75 | 66 |  |
| 14 | 农业灌溉用水有效利用系数 | % | 47.5 | 47.5 |  |
| 15 | 节水灌溉面积 | 千公顷 | 20 | 20 |  |
| 16 | 饮用水源地水质达标率 | % | 95.5 | 95.5 |  |
| 五 | 水土保持与生态修复 |  |  |  |  |
| 17 | 新增水土流失综合治理面积 | km2 | 50 | 88.05 |  |
| 18 | 水土保持修复面积 | km2 | 43.5 | 76.60 |  |

## 1.4 存在问题和薄弱环节

（1）流域和区域发展不平衡。

大、中、小河流治理不平衡，大江大河治理已初具成效，中小河流治理和水系连通正在稳步推进。由于我市地区经济发展滞后，地方财政困难，“十二五”期间省里虽然加大对我市的水利投入，但因水利建设“欠账”多，地方配套资金不足，水利基础设施建设仍然相对落后。

（2）防灾减灾体系不够完善。

西江、罗定江和新兴江干流主要依靠堤防防洪，堤防险工险段、危闸险涵有待达标加固建设。中小河流治理、山洪灾害防治、小流域综合治理相对滞后。城乡内涝问题越来越突出。同时，防洪非工程体系配套不全，水情信息采集系统站网站点密度不合理，采集质量有待提高，防洪、涝预警体系有待进一步建立完善。

（3）水环境水生态问题仍然突出。

随着产业结构的调整和产业转移的推进，珠三角地区产业逐步向东、西两翼和山区转移，我市水生态环境压力加大，威胁下游地区饮用水安全。个别带污染性排水的企业产生的废水对我市水生态环境产生了重大的影响，水污染情况有加剧趋势。水体污染导致水产资源减少，城镇发展挤占水域导致河湖萎缩、水面率下降，水生态环境趋向恶化。

（4）供水保障能力有待提升。

我市水资源总量较大，但人均占有量较少，且时空分布不均匀，部分流域缺少多年调节水库，抵御连续枯水年干旱能力不强。我市为广东省资源性缺水地区，水资源供需矛盾突出，农业灌溉工程老化，水质状况存在隐患。供水安全保障体系仍不完善，供水体系以常规供水工程为主，应急备用水源建设滞后，应对突发性水污染事故、特枯水年等能力不足，同时城镇供水水源地大部分位于河流干流，人类活动给水源地水质保障造成较大影响。

（5）水利管理存在体制机制制约。

水利信息化水平不高，监测能力滞后，应急管理能力需进一步提高，基层水利服务体系不健全。水利科技投入不足，人才结构不合理，尤其是县镇一级水利人才紧缺。执法力量薄弱，河湖管理和执法能力亟待加强。

# 2．水利发展与改革面临形势和要求分析

## 2.1 水利发展与改革面临的形势

“十三五”时期（2016-2020年），是我国实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会的决定性阶段，将为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础，我市将同步全面建成小康社会，迈上全面建成现代生态城市的新征程。为实现全面建设现代生态城市的目标，我市必须贯彻落实“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展观念，大力实施创新驱动发展战略，切实加快发展方式转型，推动转型升级、提质增效，实现更高质量、更有效率、更加公平、更为和谐、更可持续的发展，奋力开创云浮现代生态城市建设新局面，携手共建更加幸福美好的新生活。

各级政策扶持，激活后发优势。国家实施创新驱动发展、“一带一路”、珠江—西江经济带发展、新型城镇化等重大战略，省委、省政府实施粤东西北地区振兴发展、对口帮扶、工业转型升级等重大政策，为我市经济社会发展带来历史性机遇，将进一步激发区域内发展活力，拓展我市发展空间、促进区域间协同发展。

多层次区域合作，构筑融合优势。广佛肇清云韶经济圈融合发展，可为我市借力、借脑、借资，带来协同创新的历史机遇，珠三角一体化为我市进一步发展注入新的动力；梧州—云浮战略合作框架协议推动两市全面构筑经济一体化发展格局，共同推进合作项目建设；粤桂黔高铁经济带合作试验区广东园云浮分园建设，我市全面融入“粤桂黔4小时经济圈”和“珠三角1小时生活圈”，提高区域竞争力和辐射带动力。

全面对外开放，释放区位优势。“21世纪海上丝绸之路”建设打通我市连接世界的新型贸易之路，有望构筑新的经济增长极；南沙自贸区服务对接内陆“无水港”启动，国际船舶货物直接运往云浮港；水陆空立体交通网络建设，我市与广州、佛山等发达地区的时空距离将进一步缩短，极大提升和释放区位优势。

## 2.2 水利发展与改革面临的要求

我市虽然河流水库众多，但也是广东省干旱重点区域，同时由于地处山区，洪涝灾害也不断发生。因此近年来，我市积极践行新时期治水思路，加快水利改革发展，通过深化水利改革、加快水利基础设施建设、加强水资源管理，不断提升水利服务于经济社会发展的综合能力，为促进我市社会经济发展提供了坚实的水利保障。但从总体上看，我市目前还处于水利现代化快速发展阶段，与经济社会发展的需求和“三个定位，两个率先”的要求相比，我市水利工作与经济社会发展仍存在一定差距。

加强水资源节约保护。2015年4月国务院印发《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，要求以改善水环境质量为核心，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。结合我市实际情况，提出到2020年，我市市区集中式饮用水水源水质或优于Ⅲ类比例总体高于93%。加强水资源节约保护，（1）要进一步落实最严格水资源管理制度的工作措施，控制用水总量，提高用水效率，加强水功能区监督管理，从严核定水域纳污能力；（2）要加强水环境综合整治，开展河道清淤疏浚工作，留足河道、湖泊的管理和保护范围，恢复适宜水面率，提高水体自净能力；（3）要发展农业节水，加强城镇节水，促进再生水利用；（4）要加强江河湖库水量调度管理，加大水利工程建设力度，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。

推进水生态文明建设。2015年4月发布《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，要求到2020年，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态文明主流价值观在全社会得到推行，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。全力推进水生态文明建设：一要加快水生态文明制度建设，加强和创新河湖管理，实施跨界水环境补偿，建立水生态补偿机制；二要按照“两型社会”建设要求加大节水力度，建设节水型社会，提高水资源利用效率和效益，加强水资源保护；三要以改善人居环境，维护人民群众健康和环境权益为重点，加强水污染治理，尽快遏制并扭转水环境恶化趋势，加强水资源保护和生态修复，维护河流生命健康；四要大力构建生态安全屏障，加大水土保持力度，加强水土流失预防监督和重点治理；五是按照建设高水平生态旅游聚集区要求，加强水景观建设，弘扬水文化。

增强供水保障能力。党的十八大提出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。针对我市的具体情况，要持续增强供水保障能力，需进一步完善水资源配置工程体系，构建水源多样、水质优良、水量可靠的供给和保障体系；针对农村饮水安全问题，需继续实施村村通自来水及农村饮水安全配套改造和联网提升工程；针对河流污染等水质性缺水问题，需加强应急备用水源建设，提升用水保障水平。

提升防灾减灾能力。近年来，我市极端气候发生概率增加，旱灾、水灾以及山洪地质灾害对我市构成了严重的威胁。随着高附加值产业的不断发展、产业园区规模的不断扩大，城市人口的不断集中、大量财富的加速聚集，经济社会发展对防洪潮安全提出了更高的要求。全面提升防灾减灾能力需不断提高城市、经济区等防洪排涝标准，加强江河堤围工程建设，重点推进中小河流治理和山洪灾害防治，最大程度保障经济社会安全。

推进民生水利建设。我市民生水利建设任务十分繁重，资金筹措压力很大，推进民生水利建设需积极推进水利建设项目纳入省和国家规划，争取上级资金补助。同时随着城乡基本公共服务均等化和区域协调发展的逐步实施，防洪、灌排、农村饮水安全等水利建设任务繁重，需要加大农村水利投入，继续大力推进水库移民各项工作，加强基层水利服务体系建设，逐步完善强农惠农的新型农村水利体系。

发展水利信息化和科技创新。随着信息化对经济社会的影响日益广泛，与工业化、城镇化、农业现代化的融合也日益紧密。加快水利现代化要紧紧抓住全省大力实施“智慧广东”和“在全国率先建成创新省份”的战略机遇，加强我市对社会信息网络平台资源的利用和水利信息系统的升级改造，大力推进水利信息平台建设，以水利信息化与科技创新带动水利现代化。

创新管理模式和发展机制。2014年1月，水利部出台了《水利部关于深化水利改革的指导意见》，明确提出构建有利于增强水利保障能力、提升水利社会管理水平、加快水生态文明建设的科学完善的水利制度体系。我市管理体制、机制性障碍尚未得到彻底消除。同时，一些地方违法违规侵占河湖以及一些不合理的建设活动，对河湖利用和生态保护造成威胁。创新水利发展机制要把水利改革、依法治水摆在突出位置，加快制度创新，破除制约水利发展的机制障碍，着力推进水行政管理职能转变、水资源管理体制、水权水价水市场、河湖管理与保护、水利投融资、水利工程建设与管理、基层水利管理等重点领域和关键环节的改革攻坚，构建有利于水利发展的保障机制。

# 3．指导思想和基本原则

## 3.1 指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会、五中全会精神，牢牢把握习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，牢牢把握经济发展新常态和水利发展新特征，紧紧围绕我省“三个定位，两个率先”和我市“全面建设现代生态城市”的总目标，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，着力提升水利支撑保障水平。着力加快我市民生水利建设，加快我市水利与其他方面协调发展，统筹治水与治山、治水与治林、治水与治田，坚持生态水利和民生水利建设并重；坚持依法治水，全面深化水利改革与管理，理顺政府与市场关系，创新水利公共服务方式，构建水安全保障体系，为我市全面建成小康社会和基本实现现代化提供坚实支撑和可靠保障。

## 3.2 基本原则

（1）坚持与时俱进、改革创新。

坚持与时俱进，紧扣我国经济社会进入新常态的特征，适应经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化趋势。坚持改革创新，我市水利必须通过全面深化改革，着力破解制约水利发展的体制机制障碍，把科技作为推动水利发展的重要驱动力，以水利信息化带动水利现代化，推动我市水利在重点领域和关键环节上的改革攻坚。

（2）坚持统筹谋划、突出重点。

坚持系统谋划，全面考虑，把习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水利工作方针及水利部和省提出的基本思路贯彻落实到规划中。坚持突出重点，因地制宜，准确把握我市水利投入能力与总体规模，科学提出水利发展的目标指标与改革建设任务。

（3）坚持系统思维、综合治理。

统筹自然生态各要素，将治水与治山、治林、治田、治湖相结合，协调解决水灾害、水资源、水环境、水生态问题；统筹区域、城乡水利协调发展；统筹大江大河治理与中小河流综合治理，洪涝潮灾害共治，坚持工程与非工程措施并举，全面提升治水能力。

（4）坚持人水和谐、生态引领。

牢固树立人与自然和谐相处理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，把生态文明理念融入到水利规划、设计、建设、管理的各个领域和水资源开发、利用、治理、配置、节约、保护的各个环节，全面落实最严格水资源管理制度，加大水资源保护力度，促进经济社会发展与水资源承载力和水环境承载力相适应，推进水生态文明建设，促进人水和谐。

（5）坚持以人为本、民生优先。

坚持以人为本，把维护人民群众根本利益放在突出位置，以服务民生改善民生作为水利工作的出发点和落脚点，优先解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水利问题，促进水利基本公共服务均等化，保障水利建设和改革成果更多更公平惠及全体人民群众。

（6）坚持依法治水、有序发展。

坚持把依法治国基本方略和法治中国建设目标任务贯彻到水利改革发展全过程和各方面，按照依法治水、依法行政，严格履行水行政执法职责，运用法治思维和法治方式，依法惩处各类水事违法行为，有效有序处置各类水事矛盾纠纷。进一步完善水利法规体系，加强水行政执法干部队伍的能力建设，奋力开创依法治水管水兴水新局面。

（7）坚持党的领导、执政为民。

在新的历史时期，必须坚持立党为公、执政为民，全市水务系统党组织，必须加强自身建设，坚持全面从严治党，落实“三严三实”要求，不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，不断提高执政能力和执政水平，为实现我市水利改革发展“十三五”目标，保障我市经济社会和谐发展奠定坚实的基础。

## 3.3 编制依据

3.3.1基础规划

近十年国家及省委省政府高度重视水利建设和管理的顶层设计，相继组织开展了各类综合规划和专项规划，这些规划为《云浮市水利发展“十三五”规划》的编制奠定了良好的基础。

（1）综合规划及战略规划。

①《广东省流域综合规划》（广东省水利电力勘测设计研究院、广东省水文局、中山大学水资源与环境研究中心、珠江水资源保护科学研究所）；

②《南方地区节水减排实施方案》；

③《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》；

④《全国抗旱规划实施方案（2013-2017年）》。

⑤《云浮市水资源综合规划》（云浮市水务局，2009.5）；

⑥《云浮市环境保护规划纲要（2009～2020年）》（2010.12）；

⑦《广东省云浮市江河流域综合规划修编报告》（云浮市水务局，2012.8）；

⑧《云浮市水利发展“十二五”规划》（云浮市水务局，2012.9）。

（2）区域社会经济发展规划。

①《珠江—西江经济带发展规划》（广西壮族自治区发展和改革委员会，2014.8）；

②国家、省、地市已批准的总体规划、国土规划、区域规划、城市规划等。

（3）已完成及在编的专项规划。

①《广东省村村通自来水工程建设方案》（广东省水利水电勘测设计研究院，2011.9）；

②《广东省农村中型及重点小型机电排灌工程规划（2011～2020年）》（广东省水利厅，2011.11）；

③《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划(2011-2020年)》（2012.1）；

④《广东省农村重点易涝区整治工程规划（2011～2020年）》（广东省水利厅，2012.2）；

⑤《广东省中心镇及重点江堤防洪规划》（2012.8）；

⑥《广东省小型水库建设规划（2011～2020年）》（广东省水利厅，2012.8）；

⑦《广东省山区五市中小河流治理实施方案》（广东省水利水电勘测设计研究院，2015.1）；

⑧《广东省山洪灾害防治项目实施方案》；

⑨《云浮市山区小型灌区改造工程规划(2011-2020年)》（2012.1）；

⑩《云浮市城区供水管网改造专项规划报告》（中水珠江规划勘测设计有限公司、广东珠荣工程设计有限公司，2014.5）；

⑪《广东省云浮市中心城区供水安全规划报告》（广东珠荣工程设计有限公司，2014.5）；

⑫《云浮市水功能区划报告》（云浮市水务局，2015.2）；

⑬《广东省郁南县“十三五”水电新农村电气化规划报告》（郁南县水务局，2015.3）；

⑭《云浮市治涝规划》（云浮市水利水电勘测设计院，2016.5）。

（4）“十三五”专项规划。

①《广东省水利建设和管理机制研究》（广东省水利厅，2014.10）；

②《广东省水生态文明建设“十三五”规划（初稿）》（广东省水利水电科学研究院、中山大学水资源与环境研究中心，2014.11）；

③《广东省“十三五”水利建设、发展和改革方向研究》（广东省水利厅，2014.12）；

④《广东省农村水电发展“十三五”规划》；

⑤《广东省“十三五”水电新农村电气化规划》；

⑥《广东省云浮市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》（广东省水利电力勘测设计研究院，2016.2）；

⑦《广东省云浮市小型水库移民后期扶持“十三五”规划》（广东省水利电力勘测设计研究院，2016.2）。

3.3.2相关文件

①中国共产党第十八次全国代表大会和十八届三中、四中全会，广东省委十一届三次、四中全会、五中全会等相关文件；

②《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）；

③《水利部办公厅关于做好全国水利发展“十三五”规划编制工作的通知》（水规计〔2014〕101号）；

④《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（2015年中央1号文）；

⑤《关于贯彻落实2011年中央一号文件加快广东水利改革发展的决定》（粤发〔2011〕9号）；

⑥《中共广东省委广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》（粤发〔2013〕9号）；

⑦广东省水利厅《关于开展广东省水利发展“十三五”规划编制工作的通知》（粤水规计〔2014〕28号）；

⑧《广东省人民政府办公厅关于开展广东省“十三五”规划前期研究工作的通知》（粤办函〔2014〕221号）；

⑨《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市“十三五”规划编制工作方案的通知》（云府办〔2014〕38号）；

⑩云浮市人民政府关于印发《云浮市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的通知（云府〔2016〕16号）；

⑪国家及省发展和改革委员会有关编制“十三五”规划的要求和相关文件。

4．水利发展与改革总体目标与布局

## 4.1 发展方向

我市立足于“生态水利”理念，实施“治水升级、清水乐民、兴水强基、润水惠农、强水攻坚、慧水发展”六大现代水利发展战略，加快我市水利现代化建设进程。

治水升级，全面提高防灾减灾能力，保障防洪安全。在消除薄弱环节的基础上全面升级防洪减灾体系，实施治水升级战略，以适应我市建设现代生态城市的需要。以西江干流与中小河流综合治理并重，从以防洪为主转向洪涝共治，从以工程措施为主转向与非工程措施相结合，从被动的“控制洪水”向主动的“管理洪水”转变。通过优化调整经济社会发展布局，合理确定防洪排涝标准，完善流域防灾减灾体系，消除中小河流、山洪灾害和城市内涝等薄弱环节，推进洪水风险管理等措施，升级我市防灾减灾体系，为我市全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化提供水利安全保障。

清水乐民，全力推进水生态环境保护，保障生态安全。通过持续改善水生态环境，实施清水乐民战略，为广大人们群众提供宜居安居乐居的生存和发展空间。以水生态工程措施应用带动全市水生态文明建设；以流域综合治理带动部门连动；以落实最严格水资源管理制度，倒逼产业结构调整和升级。通过“源头控制、中间阻断、末端治理”控制入河污染物，完善河湖管理体制、机制，推进河道划界，建立河道管理“河长制”，实现“大河大河长，小河小河长”，维护河流生命健康；加强水文化领域建设，挖掘我市水乡特色，提升文化品味。形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间水清山秀的发展新格局，营造亲水乐水的优美环境，建设现代生态城市。

兴水强基，持续优化水资源配置格局，保障供水安全。通过对西江及水库水资源进行优化配置，加快重要水源地和应急备用水源建设，强化我市的核心竞争力，促进我市重要现代产业基地发展，提高水利基础支撑和保障能力；通过优化水源地，实施城乡供水一体化和村村通自来水等工程，提升我市的供水保持程度和综合竞争力。

润水惠农，进一步夯实农村水利基础，保障粮食安全。通过大力发展高效节水灌溉，完善农村灌排工程体系，有效应对干旱威胁。通过完善中小型灌区节水灌溉体系与农村中小型机电排灌体系，为农业生产持续稳定和农村生活提供安全保障。科学合理有序推进农村水能资源开发、利用和管理。继续完善水库移民工作体制和机制，转变后期扶持方式，实现水库移民生活上提质、生产上增效。

强水攻坚，着力推动体制制度改革，提升管理服务水平。通过推进依法治水兴水管水、转变水行政管理职能、改革水生态文明建设体制、建立健全水权交易制度和水价机制、创新水利投融资体制、完善水利工程长效运行管理机制和健全水利基础服务体系，实施“两手发力”，更好地发挥水行政主管部门的作用，充分激发市场、社会的活力和创造力。

慧水发展，不断促进科技创新，提升行业能力建设。通过建设智慧水利，促进水利科学发展。紧跟4G网络、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术和科技革命浪潮，通过建立和完善防汛抗旱指挥系统、水资源管理系统、水利电子政务、水利网络与信息安全保障系统，健全水利科技创新体系，加快先进科技成果在防洪减灾、水资源配置、水利社会管理等领域的转化和应用，推进水利系统办公服务模式的云端化、移动化变革，促进智慧云浮和创新型云浮建设。

## 4.2 发展目标

以保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全为主要目标，力争在水利发展的全面性、协调性和可持续性上有新突破，在保障城镇化、工业化、信息化、农业现代化过程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。力争未来5～10年的时间，在水安全、水保障、水生态环境、用水效益、水利管理等方面有新突破，努力构建“防灾减灾保障体系、水生态环境保护体系、水资源保障体系、农村水利保障体系、水利科技人才保障体系、水利法规制度保障体系”六大现代水利发展体系，有计划、有步骤地走出一条符合云浮实际，体现我市特色的发展之路。

根据国家、省有关意见，结合现代城市发展方向，从加强规划引领、统筹有序建设、完善支持政策、抓好组织落实等四个方面，有计划的推进海绵城市建设工作。统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。力争未来15～20年的时间，城市建成区大部分的面积达到生态海绵城市的要求。

## 4.3 发展指标

### 4.3.1 主要指标分类

根据云浮市“十三五”期间水利发展的总体目标，设置规划的评价指标，体现水利发展的导向，也是全面反映“十三五”水利规划建设内容动态过程的评价，体现规划的实施效果。鉴于“十三五”规划是指导水利各项工作的纲领，根据我市水利发展的主要任务，其评价指标的分类，不仅要体现规划的中心工作，而且还有体现规划的其他重要工作。因此，“十三五”规划评价指标拟分为三类：定性评价、定量评价和综合评价。这三类评价指标之间是相辅相成的，但评价指标的设置以定量为主，定性为辅，最后进行综合评价。分别叙述如下：

（1）定性评价，比较全面，可以综合反映规划期间达到的基本状况，但不能量化指标，易受人为因素影响。

（2）定量评价，比较客观，人为因素较少，具有较高的可检验性，但数据来源受统计资料质量影响较大。为使评价指标具有可操作性，定量指标的主要统计资料应从全省和省厅水利统计年鉴与水资源公报中选取。

（3）在定性和定量评价的基础上最后进行综合评价，可以分为四类，一为优秀，二为良好，三为合格，四为不合格。

### 4.3.2 主要指标划分

（1）定性指标。

防灾减灾保障体系——我市市区的防洪能力基本达到100年一遇防洪标准，县级城市基本达到50年一遇防洪标准，主要乡镇基本达到20年一遇防洪标准，基本建成西江防灾减灾保障体系。

水生态环境保护体系——以水生态工程措施应用带动全市水生态文明建设；以流域综合治理带动部门连动；以落实最严格水资源管理制度，倒逼产业结构调整和升级，基本建成河湖健康、幸福乐居的水生态环境保护体系。

水资源保障体系——围绕区域发展对水资源保障的新要求，统筹推进水源工程和引、调水工程建设，加强水源地和应急备用水源建设，重点推进城乡供水一体化，基本建成高效利用、饮水无忧的水资源保障体系。

农村水利保障体系——全面提高农业用水效率，加强农村水电与电气化建设，大力促进水库移民生活提质、生产增效，基本建成功能齐全、灌排有序的农村水利保障体系。

水利科技人才保障体系——进一步加强水利行业能力建设，提升行业服务水平，完善智慧水利系统，健全水利科技创新体系，加快先进科技成果的转化和应用，基本建成队伍精干、装备先进的水利科技人才保障体系。

水利法规制度保障体系——推进依法治水兴水管水、转变水行政管理职能、改革水生态文明建设体制、建立健全水权交易制度和水价机制、创新水利投融资体制、完善水利工程长效运行管理机制和健全水利基层服务体系，基本建成健全完善、科学适用的水利法规制度保障体系。

（2）定量指标。

定量指标按照六大体系划分为六大类、二十项指标：

1）防灾减灾保障体系

防灾减灾保障体系主要指标有三项，分别为洪涝（干旱）灾害年均损失率（预期性）、城市防洪工程达标率（预期性）、中小河流治理长度（预期性）。

2）水生态环境保护体系

水生态环境保护体系主要指标有四项，城镇供水水源地水质达标率（约束性）、水功能区水质监测覆盖率（预期性）、水土流失治理率（预期性）、城市水面率（预期性）。

3）水资源保障体系

水资源保障体系主要指标有四项，分别为用水总量（约束性）、万元工业增加值用水量（约束性）、万元GDP用水量（约束性）、城镇供水保证率（预期性）。

4）农村水利保障体系

农村水利保障体系主要指标有四项，分别为农田灌溉水有效利用系数（约束性）、农村自来水普及率（约束性）、大中型灌区计量设备安装率（预期性）、节水灌溉面积（预期性）。

5）水利科技人才保障体系

水利科技人才保障体系主要指标有三项，分别为水利信息化指数（预期性）、乡镇水利机构专业人员数量（预期性）、水利职工队伍整体文明水平（预期性）。

6）水利法规制度保障体系

水利法规制度保障体系主要指标有二项，分别为建立“河长制”河流条数（预期性）、制定（修订）的法规数量（预期性）。

（3）综合指标。

根据上述定量指标的完成情况和实施效果，进行综合评价，并根据每年规划完成情况对我市各市县进行排序。

1）优秀。规划指标基本上均可以完成，即20项指标18项以上完成。

2）良好。规划指标大部分可以完成，即20项指标15项以上完成。

3）合格。规划指标部分完成，即20项指标11项以上完成。

4）不合格。规划指标部分完成，即20项指标完成数不足11项。

### 4.3.3 定量指标预测

根据我市水利发展现状及发展面临的形势和要求，在总结“十二五”水利发展指标基础上，对“十三五”期间规划指标预测如下：

（1）防灾减灾保障体系。

洪涝（干旱）灾害年均损失率，根据“十二五”期间的统计资料，洪涝灾害年均损失率（占GDP百分数）小于0.35%，干旱灾害年均损失率为0%，合计洪涝（干旱）灾害年均损失率小于0.35%。按照我市经济发展趋势，拟定“十三五”期间洪涝（干旱）灾害年均损失率小于0.3%。

城市防洪工程达标率，“十三五”期间，我市县城以上城市防洪标准均应达标，因此城市防洪工程达标率取100%。

中小河流治理长度，“十二五”期间我市治理中小河流长度为449.868km， “十三五”期间预计治理中小河流长度844.4505km。到2020年预计中小河流治理长度达到1294.3185km。

（2）水生态环境保护体系。

城镇供水水源地水质达标率，2015年为95.5%，2020年≥95.5%。

水功能区水质监测覆盖率，2015年为20%，2020年提高至50%。

水土流失治理率，2015年为25%，2020年提高至60%。

城市水面率，根据城市水系规划规范（GB50513-2009），我市城市水面率为6%。

（3）水资源保障体系。

用水总量，2015年为15.5亿m3，按照广东省最严格水资源管理制度要求，2020年用水总量需低于16.5亿m3。

万元工业增加值用水量，2015年为75 m3，按照广东省最严格水资源管理制度要求，2020年万元工业增加值用水量需下降至54.75m3。

万元GDP用水量，2015年为286 m3，按照广东省最严格水资源管理制度要求，2020年万元GDP用水量需下降至157.3 m3。

城镇供水保证率， 2020年我市城镇供水保证率应达到95%。

（4）农村水利保障体系。

农田灌溉水有效利用系数，2015年为0.475，根据我市的实际情况，2020年农田灌溉水有效利用系数应提高至0.51。

农村自来水普及率，2015年为80%，2020年我市农村自来水普及率应提高至90%/85%（平原90%，偏远山区85%）。

大中型灌区计量设备安装率，根据我市的实际情况，2020年我市大中型灌区计量设备安装率应达到30%。

节水灌溉面积，2015年为20千公顷，2020年应提高至40千公顷。

（5）水利科技人才保障体系。

水利信息化指数，2015年为50%，根据我市的实际情况，2020年应提高至55%。

镇（街）水利机构专业人员数量，2015年我市镇（街）专业技术职称人数为110人，2020年应提高0.05%，至115人。

水利职工队伍整体文化水平，2015年我市水利职工大专以上文凭人数占比70%，2020年应提高5%，至75%。

（6）水利法规制度保障体系。

建立“河长制”的镇（街）数，规划至2020年，我市63个乡镇（街）均建立河长制。

制定（修订）的法规数量，“十二五”期间，我市制定（修订）的法规0部，规划“十三五”期间，我市制定（修订）的法规0部。

云浮市水利发展“十三五”期间指标表见表4-1。

表4-1

云浮市水利发展“十三五”期间指标表

| 指标分类 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 2015 | 2020 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防灾减灾 | 1 | 洪涝（干旱）灾害年均损失率 | % | 预期性 | 0.35 | 0.3 |  |
|  | 2 | 城市防洪工程达标率 | % | 预期性 | 72 | 100 |  |
|  | 3 | 中小河流治理长度 | km | 预期性 | 449.868 | 1294.3185 | 2015-2020年规划治理长度844.4505km |
| 二、水生态环境保护 | 4 | 城镇供水水源地水质达标率 | % | 约束性 | 95.5 | ≧95.5 |  |
|  | 5 | 水功能区水质监测覆盖率 | % | 预期性 | 20 | 50 |  |
|  | 6 | 水土流失治理率 | % | 预期性 | 25 | 55 |  |
|  | 7 | 城市水面率 | % | 预期性 |  | 6 |  |
| 三、水资源保障 | 8 | 用水总量 | 亿m3 | 约束性 | 15.5 | 16.5 |  |
|  | 9 | 万元工业增加值用水量 | m3/万元 | 约束性 | 75 | 54.75 |  |
|  | 10 | 万元GDP用水量 | m3/万元 | 约束性 | 286 | 157.3 |  |
|  | 11 | 城镇供水保证率 | % | 预期性 | 90 | 95 |  |
| 四、农村水利保障 | 12 | 农田灌溉水有效利用系数 |  | 约束性 | 0.475 | 0.51 |  |
|  | 13 | 农村自来水普及率 | % | 约束性 | 71.3 | 90/85 | 平原90%，偏远山区85% |
|  | 14 | 大中型灌区计量设备安装率 | % | 预期性 | 10 | 30 |  |
|  | 15 | 节水灌溉面积 | 千公顷 | 预期性 | 20 | 40 |  |
| 五、水利科技人才保障 | 16 | 水利信息化发展指数 |  | 预期性 | 50 | 55 |  |
|  | 17 | 镇（街）水利机构专业人员数量 | 人 | 预期性 | 110 | 115 |  |
|  | 18 | 水利职工队伍整体文化水平 | % | 预期性 | 70 | 75 |  |
| 六、水利法规制度保障 | 19 | 建立“河长制”的乡镇数 | 个 | 预期性 | 0 | 63 |  |
|  | 20 | 制定（修订）的法规数量 | 个 | 预期性 | 0 | 0 |  |

## 4.4 发展总体布局

根据我市流域和区域实际情况，确定我市“十三五”水利发展布局如下：（1）加强水生态文明建设，以生态水利引领“十三五”水利建设、发展和改革。统筹水资源开发利用和水生态保护与修复，促进主体功能区发展与水资源、水环境承载能力相适应。（2）完善城镇及农村饮用水保障体系的同时，全面加强农村水利基础设施建设。（3）水利发展布局要与经济社会发展格局相适应，针对不同的区域发展战略，体现水利对不同区域发展的支撑作用。（4）可能与需求协调，尊重水的自然规律，顺应客观规律，保证可持续发展。加快推进水利基础设施建设，完善防灾减灾和水资源调控体系。加强山洪地质灾害，继续开展中小河流治理和堤围达标加固，提高重点地区和重点河段的灾害防御能力，保障重点区域用水需求。加强水污染防治和水资源保护，实施河口综合整治，维系河流良好生态。

防灾减灾体系建设：在重点完善西江防洪体系建设基础上，同步推进中小河流治理，协调推进我市中心城区扩容提质、云浮新区防洪排涝体系、珠江--西江经济带水利项目建设；加强山洪灾害防治，提高城乡排涝能力；建立防汛非工程措施体系，减少洪涝灾害损失。

水生态环境保护体系建设：重点建设水生态文明体系，通过水系连通工程，加强对河道生态的治理；对饮用水源地进行水资源保护，保障人民饮水安全，提高人民生活质量。

水资源保障体系建设： 对重点水库水源进行建设，对已建成的农村饮水工程进行提质增效，保障人民饮水安全；加大对抗旱应急水源工程建设，全面增强防汛抗旱减灾能力，最大程度减轻洪涝干旱灾害损失。

农村水利保障体系建设：大力推进节约用水和节水型社会建设，加大对农田水利基本建设投资力度，加快灌区改造、机电排灌、农村水电电气化县和农村水电增效扩容工程建设力度，提高农田灌溉水有效利用系数。

水利行业能力建设：通过对水资源信息系统的建设，对取水、排污口和水功能区进行实时监测，提高对水资源信息的掌控能力；建立水政执法基地，加强水政执法能力。

# 5．水利工程建设主要任务

“十三五”期间我市规划水利建设项目239宗、总投资64.01亿元，其中规划续建“十二五”水利项目13宗、投资5.35亿元，规划拟建水利项目226宗、投资58.66亿元。规划预备水利项目212宗、投资31.89亿元。

表5-1     云浮市水利发展“十三五”规划项目概况表

| 建设内容 | “十三五”规划续建 （改建、重建） |  | “十三五”规划拟建 |  | 小计 |  | “十三五”规划预备项目 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗数 | 投资 （亿元） | 宗数 | 投资 （亿元） | 宗数 | 投资 （亿元） | 宗数 | 投资 （亿元） | 宗数 | 投资 （亿元） |
| 防洪减灾工程 | 8 | 4.28 | 127 | 27.36 | 135 | 31.64 | 9 | 13.67 | 144 | 45.31 |
| 水生态环境保护工程 | 4 | 0.63 | 27 | 2.22 | 31 | 2.85 | 4 | 1.78 | 35 | 4.63 |
| 水资源保障工程 | 1 | 0.43 | 12 | 10.42 | 13 | 10.85 | 7 | 7.10 | 20 | 17.95 |
| 农村水利工程 | 0 | 0.00 | 31 | 10.01 | 31 | 10.01 | 192 | 9.34 | 223 | 19.35 |
| 水利行业能力建设 | 0 | 0.00 | 12 | 0.24 | 12 | 0.24 | 0 | 0.00 | 12 | 0.24 |
| 城市供、排、污水工程建设 | 0 | 0.00 | 17 | 8.42 | 17 | 8.42 | 0 | 0.00 | 17 | 8.42 |
| 合计 | 13 | 5.35 | 226 | 58.66 | 239 | 64.01 | 212 | 31.89 | 451 | 95.90 |

## 5.1 防灾减灾保障体系建设

我市属西江流域，水系众多，其中罗定江和新兴江为西江一级支流。由于我市洪涝灾害较为严重，因此需重点治理众多河流。我市的防洪减灾工作重点为加固大江大河堤防，同时重点推进中小河流及山洪沟的治理，加强“山边、水边”地区的防御，提高城乡和农田防涝能力。

根据省水利厅提供的分类，结合我市具体情况，该体系包括：江河防洪体系建设工程、中小河流治理工程、山洪灾害防治工程、城乡防洪建设工程、城乡治涝建设工程、防汛非工程措施建设工程等6项内容。

### 5.1.1 江河防洪体系建设工程

坚持“高低分开、洪涝分治、疏控结合、综合治理”的治水原则，贯彻“控制水患，整治水污”的治水理念，以保护人民生命财产的防洪安全为前提，建设高标准的防洪除涝减灾体系。重点推进区域治理，巩固区域防洪屏障，提高区域防洪除涝能力；围绕城市总体规划，完善城市防洪除涝体系，重点实施城市中心区排涝体系的建设，推进云浮新区等其他片区以及县级城市防洪工程建设，形成流域、区域和城市三个层次的防洪工程格局，基本建成工程体系与非工程体系有机结合的防洪除涝减灾体系。

结合《珠江-西江经济带发展规划》和《广东省流域综合规划》，梳理我市主要江河防洪体系建设情况，从完善主要江河防洪体系及流域系统治理的角度，根据目标和总体布局，提出大江大河及主要支流治理、工程枢纽的建设方案，进一步完善西江干流整治。

本项规划的重点建设项目为西江干流治理工程（云浮市云安区治理工程、云浮市郁南县治理工程），同时还有罗定江（罗定段）治理工程。工程估算投资115985.2万元。

预备项目有新兴县新兴江综合治理工程、罗定江（郁南县）治理工程、郁南县崩墙堤加固工程和郁南县南江口镇白花堤加固工程。工程估算投资80663万元。

主要工程建设内容见表5-2、5-3。

表5-2         防灾减灾体系建设工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西江干流治理工程（云浮市云安区治理工程） |  |  | 68932.6 |
| （1） | 西江干堤大河、团结友谊堤加固工程 | 大河堤治理河道长度0.505km，新建护岸0.14km；团结友谊堤治理河道长度4.774km，改造涵闸5座 | 1级堤防 | 18310.9 |
| （2） | 西江干堤蓬远堤加固工程 | 治理河道长度1.361km，新建护岸0.692km，重建蓬远水闸（中型） | 1级堤防 | 5636 |
| （3） | 西江干堤降水堤加固工程 | 治理河道长度1.539km，重建降水闸1座 | 1级堤防 | 2599.6 |
| （4） | 西江干堤大涌河口段加固工程 | 治理河道长度1.926km，重建大涌河水闸（中型），重建大涌河泵站（大2型） | 1级堤防 | 25553.3 |
| （5） | 西江干堤蟠咀段加固工程 | 治理河道长度2.013km，新建护岸1.695km，重建蟠咀水闸 | 1级堤防 | 16832.8 |
| 2 | 西江干流治理工程（云浮市郁南县治理工程） |  |  | 37252.6 |
| （1） | 都城联防堤加固工程 | 治理河道长度7.46km，新建护岸2.08km，改造涵闸5座，重建田舍涵闸 | 2级堤防 | 23841.5 |
| （2） | 鹅公涌水闸重建工程 | 重建鹅公涌水闸 | 中型 | 4775 |
| （3） | 罗旁水闸重建工程 | 重建罗旁水闸 | 中型 | 8636.1 |
| 3 | 罗定江（罗定段）治理工程 | 清淤疏浚、清障治理、岸坡整治、堤防加固等 | 4级堤防 | 9800 |
|  | 合计 |  |  | 115985.2 |

表5-3         防灾减灾体系建设工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县新兴江综合治理工程 | 治理河道长度24km，清淤长度24km | 3级堤防 | 15000 |
| 2 | 罗定江（郁南段）治理工程 | 治理河道长度130km，清淤长度130km | 3级堤防 | 65000 |
| 3 | 郁南县崩墙堤加固工程 | 治理河道长度1.35km，清淤长度1.35km | 3级堤防 | 405 |
| 4 | 郁南县南江口镇白花堤加固工程 | 治理河道长度0.86km，清淤长度0.86km | 3级堤防 | 258 |
|  | 合计 |  |  | 80663 |

工程实施后，可使城市防洪工程达标率由原来的72%提高到100%。保护城市人口生命财产安全，使城市由洪水引起的灾害损失减小到最低，减少社会经济效益的损失，改善居民生活环境质量，提高居民生活水平。

### 5.1.2中小河流治理工程

尊重自然规律，统筹协调上下游、干支流、区域和流域的关系，合理确定治理范围、措施、建设规模和标准，优先安排洪涝灾害易发、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段，加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准。

根据《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》、《广东省山区五市中小河流治理规划》，结合“十二五”中小河流治理情况，制定“十三五”中小河流治理方案。山区五市根据2015年中小河流治理实际情况，对2016～2020年内项目实施计划进行优化调整。

本项规划续建全国重点地区中小河流近期治理工程6宗，工程估算总投资16158.8万元，其中“十二五”已完成投资7920.55万元，“十三五”规划投资8238.37万元。

“十三五”拟建广东省山区五市中小河流治理工程109宗，工程估算投资132602万元。

主要工程建设内容见表5-4、5-5。

表5-4         中小河流治理工程续建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | “十二五”已完成投资（万元） | “十三五”计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省罗定市泗纶河泗纶段堤防工程 | 治理河长约3.2km，新建和加固堤防4.198km，河道清淤3.2km，新建穿堤涵闸2座。 | 4级堤防 | 1266.25 | 1427.9 |
| 2 | 广东省罗定市榃滨河新乐段堤防工程 | 河道治理总长8.976公里，新建堤防4.537km，河道清淤8.703km，新建穿堤涵闸2座。 | 5级堤防 | 1270.11 | 1432.26 |
| 3 | 广东省罗定市义昌江上游加益河加益镇区防洪工程 | 新建堤防2.875km，加固堤防1.841km，清淤疏浚河段长9.386km。建设排水涵3座（新建2座、改造1座），加固双益拦河坝。 | 4级堤防 | 1280.86 | 853.9 |
| 4 | 广东省罗定市榃滨河榃滨镇区堤防工程 | 河道治理总长8.0km，新建堤防3.635km，河道清淤8.0km，新建穿堤涵闸1座。 | 4级堤防 | 1283.6 | 1447.46 |
| 5 | 新兴县新兴江车岗联堤桐村至河村段治理工程 | 河道治理14.6km，河道清障6.8km，加固堤防7.8km | 4级堤防 | 1896.12 | 1020.98 |
| 6 | 新兴县集成河综合治理工程 | 治理河道长度24km，清淤长度24km | 3级堤防 | 923.61 | 2055.77 |
|  | 合计 |  |  | 7920.55 | 8238.27 |

表5-5         中小河流治理工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109宗中小河流治理工程 | 清淤疏浚、清障治理、岸坡整治、堤防加固等 | 4级堤防 5级堤防 | 132602 |
|  | 合计 |  |  | 132602 |

工程实施后，可以提高乡镇防洪能力，提高河流行洪能力，改善水环境，保护乡镇人民生命财产安全，使乡镇由洪水引起的灾害损失减小到最低，减少社会经济效益的损失，改善人民生活环境质量，提高人民民生活水平。

### 5.1.3山洪灾害防治工程

我市为山区市，山洪灾害较为严重，对防治任务坚持防治结合、以防为主的方针，深入开展山洪地质灾害调查评价，全面查清灾害隐患点基本情况，尽快在山洪地质灾害易发地区建成监测预报预警系统和群测群防体系。

根据《广东省山洪灾害防治项目实施方案》，“十三五”期间对云安区镇安镇下赤永永河山洪沟、云安区大涌河沟罗坑支流山洪沟、罗定市二胡河山洪沟、新兴县布龙河山洪沟和郁南县冲牧山洪沟进行防治，加强山洪沟的防洪排涝能力。工程估算投资5903万元。主要工程建设内容见表5-6。

表5-6           山洪灾害防治工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云安区镇安镇下赤永永河山洪沟防治工程 | 修筑堤坝，种植水保林、草，开挖沟洫、梯田等 | 小型 | 1200 |
| 2 | 云安区大涌河沟罗坑支流山洪沟防治工程 | 修筑堤坝，种植水保林、草，开挖沟洫、梯田等 | 小型 | 1200 |
| 3 | 罗定市二胡河山洪沟防治工程 | 修筑堤坝，种植水保林、草，开挖沟洫、梯田等 | 小型 | 1200 |
| 4 | 新兴县布龙河山洪沟防治工程 | 修筑堤坝，种植水保林、草，开挖沟洫、梯田等 | 小型 | 1103 |
| 5 | 郁南县冲牧山洪沟防治工程 | 修筑堤坝，种植水保林、草，开挖沟洫、梯田等 | 小型 | 1200 |
|  | 合计 |  |  | 5903 |

工程实施后，提高山林水土保持能力，提高山洪沟排洪能力，减少因泥石流、崩岗等灾害引起的损失，保护下游人口和耕地。

### 5.1.4 城乡防洪建设工程

根据《广东省流域综合规划》、“民生水利五项工作方案”以及《广东省中心镇及重点江堤防洪规划》等相关专项规划，按照城市、重点乡镇的防洪要求，制定“十三五”病险水库除险加固、以及重点江堤建设方案。

本项规划续建佛山（云浮）产业转移工业园防洪治涝工程和新兴县北峰山水库除险加固工程，工程估算总投资50225万元，其中“十二五”已完成投资15676万元，“十三五”规划投资34549万元。

预备项目有新兴县洞口联堤和郁南县建旁堤进行加固建设，工程估算投资8150万元。

主要工程建设内容见表5-7、5-8。

表5-7           城乡防洪建设工程续建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | “十二五”已完成投资（万元） | “十三五”计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山（云浮）产业转移工业园防洪治涝工程 | 治理河道长度10.6km，新建两岸堤防21.79km | 3级堤防 | 15000 | 33423 |
| 2 | 新兴县北峰山水库除险加固工程 | 对水库大坝、溢洪道、放水涵管、排水棱体、管理房及进库公路进行加固与改造 | 中型 | 676 | 1126 |
|  | 合计 |  |  | 15676 | 34549 |

表5-8           城乡防洪建设工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县洞口联堤工程 | 治理河道长度18.28km，清淤长度3.5km | 4级堤防 | 5300 |
| 2 | 郁南县建旁堤除险加固工程 | 治理河道长度5.7km，清淤长度5.7km | 4级堤防 | 2850 |
|  | 合计 |  |  | 8150 |

工程实施后，提高水库蓄洪能力，提高河流排洪能力，保护下游人口与耕地，改善人民生活环境质量，提高人民生活水平。

### 5.1.5 城乡治涝建设工程

根据《广东省流域综合规划》、“民生水利五项工作方案”中的“广东省千宗治洪治涝保安工程建设方案”，以及《云浮市治涝规划》，提出“十三五”期间城乡重点涝区治理方案，以及大中型泵站、水闸等的建设方案。

本项规划拟建8宗病险水闸除险加固工程，提高重点河流的排涝能力，保护人口和耕地，工程估算投资17401.85万元。

预备项目对云安区蓬远河涝片、云安区大涌河涝片和郁南县井冲涝片进行排涝治理，工程估算投资47839.05万元。

主要工程建设内容见表5-9、5-10。

表5-9           城乡治涝建设工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市引太工程渠首拦河闸除险加固工程 | 更换闸门，新建启闭机室及交通桥 | 大2型 | 2266.53 |
| 2 | 罗定市水摆陂头拦河水闸除险加固工程 | 更换闸门，新建启闭机室及交通桥 | 大2型 | 4368 |
| 3 | 罗定市引连工程渠首拦河闸工程 | 改造闸门；加固右岸墙；溢流面改造；附属设施改造 | 中型 | 2812.32 |
| 4 | 新兴县凤凰水闸除险加固工程 | 水闸加固 | 中型 | 3565 |
| 5 | 新兴县东利水闸除险加固工程 | 水闸加固 | 中型 | 3200 |
| 6 | 新兴县白土水闸除险加固工程 | 水闸加固 | 中型 | 320 |
| 7 | 新兴县龙江寺水闸除险加固工程 | 水闸加固 | 中型 | 430 |
| 8 | 新兴县四村水闸除险加固工程 | 水闸加固 | 中型 | 440 |
|  | 合计 |  |  | 17401.85 |

表5-10           城乡治涝建设工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市云安区蓬远河涝片 | 治理排涝河道23km，加固蓬远河水闸1座，扩建蓬远河泵站 | 小型 | 9580.48 |
| 2 | 云浮市云安区大涌河涝片 | 治理排涝河道19.29km，加固大涌河水闸1座，扩建大涌河泵站 | 小型 | 31814.57 |
| 3 | 云浮市郁南县井冲涝片 | 扩建鹅公冲泵站 | 小型 | 6444 |
|  | 合计 |  |  | 47839.05 |

工程实施后，有利于提高重点涝区排涝能力，提高水闸排涝能力，保护下游人口和耕地，改善人民生活环境质量，提高人民生活水平。

### 5.1.6 防汛非工程措施建设工程

本项规划建设云浮市防汛物资储备仓库和完善云浮市三防指挥系统。云浮市防汛物资储备仓库建成后有防汛物资储备仓库1300m2和管理房200 m2，建设地点需便于防汛救灾及交通运输，工程估算投资623万元；云浮市三防指挥系统完善后，主要作用于对水雨工情信息收集处理，暴雨、洪水、热带气旋的监视和预报，制订防洪调度方案，预测和估算洪水灾害和损失，防洪组织管理，险情分析处理，防风信息处理，防旱信息处理。可进一步对洪水发展趋势作出及时、准确的预测和预报，制定相应的防洪、减灾调度方案，为决策部门科学决策提供准确依据，工程估算投资1126.817万元。上述两项工程估算总投资1749.817万元。

## 5.2 水生态环境保障体系建设

党的十八大报告把生态文明建设摆在现代化建设全局的突出位置，水生态文明建设是我市“十三五”的一个重点，我市将逐步从以水资源开发利用为主转向水资源、水生态、水环境保护为主，进一步加强最严格水资源管理制度、节水型社会、河湖（库）水生态环境修复、水土保持等方面的建设。

根据省水利厅提供的分类，结合我市具体情况，该体系包括：江河湖库水生态修复工程、饮用水源地保护工程等2项内容。

### 5.2.1 江河湖库水生态修复工程

以《广东省水生态文明建设“十三五”规划》为基础，提出“十三五”江河湖库水系连通工程建设方案，主要包括以水资源配置为主的水系连通工程、以防洪减灾为主的水系连通工程以及以水生态环境修复与保护为主的水系连通工程3类。我市规划水系连通工程以防洪减灾为主。

本项规划续建全国中小河流治理重点县综合整治试点工程4宗，工程估算总投资9630.52万元，其中“十二五”已完成投资3293万元，“十三五”规划投资6337.52万元。

本项规划拟建云城区南山河罗沙桥以上至亲水平台段生态治理工程、全国中小河流治理重点县综合整治试点工程6宗，维系河网水流畅通、构建现代水网络、解决河涌生态脆弱问题。工程估算投资16409.6万元。

预备项目建设全国中小河流治理重点县综合整治试点工程3宗和罗定市长岗坡渡槽保护工程，工程估算投资17793万元。

主要工程建设内容见表5-11、5-12、5-13。

表5-11       江河湖库水生态修复工程续建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | “十二五”已完成投资（万元） | “十三五”计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点素龙镇项目区 | 治理河道长度11.8km，清淤长度11.8km | 4级堤防 | 948 | 1750 |
| 2 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点罗平镇项目区 | 治理河道长度11km，清淤长度11km | 4级堤防 | 945 | 1464 |
| 3 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点船步镇项目区 | 治理河道长度9.3km，清淤长度9.3km | 4级堤防 | 709 | 1675 |
| 4 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点黎少镇项目区 | 治理河道长度8.4km，清淤长度8.4km | 4级堤防 | 691 | 1448.52 |
|  | 合计 |  |  | 3292 | 6337.52 |

表5-12        江河湖库水生态修复工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区南山河罗沙桥以上至亲水平台段生态治理工程 | 治理河道长度5km，清淤长度5km |  | 1500 |
| 2 | 云城区中小河流治理重点县综合整治和水系连通安塘街试点工程 | 治理河道长度126.27km，清淤长度126.27km | 4级堤防 | 2944 |
| 3 | 云城区中小河流治理重点县综合整治和水系连通思劳镇试点工程 | 治理河道长度8.67km，清淤长度8.67km | 4级堤防 | 2965 |
| 4 | 云安区中小河流治理重点县综合整治和水系连通都杨镇-1试点工程 | 治理河道长度9.7km，清淤长度9.7km | 4级堤防 | 2988 |
| 5 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点罗镜镇项目区 | 治理河道长度8.4km，清淤长度8.4km | 4级堤防 | 2086.54 |
| 6 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点附城街道项目区 | 治理河道长度12km，清淤长度12km | 4级堤防 | 1974 |
| 7 | 罗定市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点泗纶镇项目区 | 治理河道长度13.5km，清淤长度13.5km | 4级堤防 | 1902.06 |
|  | 合计 |  |  | 16409.6 |

表5-13        江河湖库水生态修复工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区中小河流治理重点县综合整治和水系连通腰古镇试点工程 | 治理河道长度3.1km，清淤长度3.1km | 4级堤防 | 2940 |
| 2 | 云城区中小河流治理重点县综合整治和水系连通高峰街试点工程 | 治理河道长度7.2km，清淤长度7.2km | 4级堤防 | 2992 |
| 3 | 云安区中小河流治理重点县综合整治和水系连通都杨镇-2试点工程 | 治理河道长度14.9km，清淤长度14.9km | 4级堤防 | 2961 |
| 4 | 罗定市长岗坡渡槽保护工程 | 迎水坡砼衬砌面积6.0万m2；渡槽装饰面积10万m2；建设栏杆长22.4km，高度1.2m。 | 中型 | 8900 |
|  | 合计 |  |  | 17793 |

工程实施后，有利于提高河流行洪能力，改善河流水生态环境，提高河岸带滩地的生物多样性及生态多样性，促进整个河网生态系统的稳定，改善水体的生态系统。

### 5.2.2 饮用水源地保护工程

合理布局城乡饮用水水源地，加强水源地涵养、保护和综合治理，依法取缔饮用水水源保护区范围内的排污口。加大对重要饮用水水源地及输水沿线的水资源和环境保护力度。

本项规划拟建对云城区云龙水库、云安区东风水库、罗定市金银河水库、罗定市湘垌水库、新兴县湴表水库、郁南县向阳水库等17宗水库进行水源保护，争取在2020年使水功能区水质达标率达到90%。工程估算投资5760万元。

主要工程建设内容见表5-14。

表5-14        饮用水源地保护工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17宗水库水源保护工程 | 生物浮岛、排污沟、水质监测、前置坝 | 中型、小1型、小2型 | 4860 |
| 2 | 3宗水质监测 | 水质监测 |  | 900 |
|  | 合计 |  |  | 5760 |

工程实施后，可改善水源地水质，使城镇供水水源地水质达标率提高到95.5%以上，提高人民饮用水质量，使人民喝上放心水。

## 5.3 水资源保障体系建设

在《广东省水资源综合规划》等有关规划基础上，从我市水资源情况及供需平衡出发，以加快重大水利工程建设为契机，进一步完善水资源保障体系，提升城市、农村及重要地区供水保障能力。

根据省水利厅提供的分类，结合我市具体情况，该体系包括：蓄水工程、农村饮水工程、应急备用水源工程等3项内容。

### 5.3.1 蓄水工程

本项规划拟建罗定市云龙水库水源工程，工程估算投资650万元。

预备项目为建设云浮新区洞坑水库水源工程，洞坑水库承担防洪调蓄任务，兼顾农田灌溉和西江新城供水应急备用水源功能，是小1型水库，工程估算投资25000万元。

主要工程建设内容见表5-15、5-16。

表5-15              蓄水工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市云龙水库水源保护工程 | 对水库大坝、溢洪道、放水涵管、排水棱体、管理房及进库公路进行加固与改造 | 小2型 | 650 |
|  | 合计 |  |  | 650 |

表5-16              蓄水工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮新区洞坑水库水源工程 | 新建水库大坝、溢洪道、放水涵管、排水棱体、管理房及进库公路 | 小1型 | 25000 |
|  | 合计 |  |  | 25000 |

工程实施后，提高水库防洪调蓄能力，延长水库运行时间，保护并改善水源水质，改善人民用水环境，提高人民生活水平。

### 5.3.2 农村饮水工程

因地制宜采取集中供水、分散供水和城镇供水管网向农村延伸等方式，全面解决云浮市90%以上平原、85%以上偏远山区的饮水安全问题。要扎实做好项目前期工作，加强水源可靠性论证和工程卫生学评价，优化工程建设方案，强化工程运行管理，落实管护主体，严格水源保护和水质监测，确保工程长期发挥效益，让农民喝上洁净水、放心水。

根据省委、省政府《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》对农村饮水工程的相关要求，结合近年村村通自来水建设的实际情况，提出“十三五”村村通自来水建设任务及农村饮水安全工程配套改造和联网提升建设方案。

本项规划拟建云城区村村通自来水工程、云安区村村通自来水工程、新兴县村村通自来水工程和郁南县村村通自来水工程，同时对云浮市各个县（市、区）已建农村饮水工程进行巩固提升，保障人民饮水安全，提高人民生活质量。工程估算投资98129万元。

预备项目为农村饮水安全工程巩固提升二期建设，工程估算投资45000万元。

主要工程建设内容见表5-17、5-18。

表5-17            农村饮水工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区村村通自来水工程 | 对4座水厂改造升级，新建（扩建、改建）管网 | 小1型 | 13268 |
| 2 | 云安区村村通自来水工程 | 新建水厂，新建管网，水厂改造升级，管网建设改造等工程措施，以及供水管理、信息化建设等非工程措施 | 小1型 | 8831 |
| 3 | 新兴县村村通自来水工程 | 新建水厂，新建管网，水厂改造升级，管网建设改造等工程措施，以及供水管理、信息化建设等非工程措施 | 小1型 | 27404 |
| 4 | 郁南县村村通自来水工程 | 新建水厂，新建管网，水厂改造升级，管网建设改造等工程措施，以及供水管理、信息化建设等非工程措施 | 小1型 | 13626 |
| 5 | 5宗农村饮水提质增效工程（一期） | 提高农村饮水安全标准，提高管理水平和服务能力 |  | 35000 |
|  | 合计 |  |  | 98129 |

表5-18            农村饮水工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5宗农村饮水提质增效工程（二期） | 提高农村饮水安全标准，提高管理水平和服务能力 |  | 45000 |
|  | 合计 |  |  | 45000 |

工程实施后，农村自来水普及率达90%以上，对于人口分散偏远地区达到85%以上，实现村村通自来水，人人都喝干净水，维护人民的基本权益，提高人民生活质量，全面改善农村基础生活设施，促进农村社会经济发展。

### 5.3.3 应急备用水源工程

根据《全国抗旱规划实施方案（2013-2017年）》及实施情况，结合我市近年来城市应急备用水源的建设现状，提出“十三五”应急备用水源建设方案。

本项规划续建项目为云城区迳尾水库应急水源引水工程，承担市中心城区调蓄任务，兼顾农田灌溉和西江供水应急备用水源功能；工程估算总投资4926万元，其中“十二五”已完成投资588万元，“十三五”规划投资4338万元。

拟建罗定市抗旱工程、新兴县抗旱工程，工程估算投资5388.18万元。

预备项目有云城区河口云龙水库水源工程，工程估算投资1000万元。

主要工程建设内容见表5-19、5-20、5-21。

表5-19          应急备用水源工程续建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | “十二五”已完成投资（万元） | “十三五”计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区迳尾水库应急水源引水工程 | 新建水厂，铺设管网3.17km | 小1型 | 588 | 4338 |
|  | 合计 |  |  | 0 | 9630.52 |

表5-20         应急备用水源工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗定市抗旱工程 | 新建陂头3座、输水管道60km |  | 2517 |
| 2 | 新兴县抗旱工程 | 新建陂头1座、蓄水池13座、深水井1眼、输水管道71km |  | 2871.18 |
|  | 合计 |  |  | 5388.18 |

表5-21          应急备用水源工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区河口云龙水库水源工程 | 工程建设内容主要包括水库主体工程和输水配套工程 | 小型 | 1000 |
|  | 合计 |  |  | 1000 |

工程实施后，增加供水应急备用水源，有利于提高城乡抗旱能力，提高水源保证率，提高城乡供水保障能力，减少因干旱引起的灾害损失，提高城乡灾害应急能力。

## 5.4 农村水利保障体系建设

按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，深入贯彻《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（2015年中央1号文）有关精神，以大力发展高效节水灌溉和农田水利基础设施建设为重点，重点围绕灌区续建配套与节水改造、整县小农水工程建设、机电排灌体系建设、农村水电建设、水库移民等方面提出“十三五”农村水利保障体系建设任务。

根据省水利厅提供的分类，结合我市具体情况，该体系包括：灌区续建配套与节水改造工程、小农水建设工程、机电灌排体系建设工程、农村水电电气化县建设及农村水电增效扩容工程等4项内容。

### 5.4.1 灌区续建配套与节水改造工程

根据“民生水利五项工作方案”中农田水利万宗工程的实施情况，结合我市对推进灌区续建配套与节水改造工作的相关政策，系统梳理实施项目，扣除“十二五”期间灌区续建配套与节水改造建设完成的任务，整理出新增、继续推进、暂缓实施项目，提出“十三五”实施计划及重点项目。

根据《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划》和《广东省山区小型灌区改造工程规划》，本次规划拟建改造中型灌区16宗，工程估算投资67668.82万元。

预备项目为改造小型灌区176宗，工程估算投资50678.29万元。

主要工程建设内容见表5-22、5-23。

表5-22     灌区续建配套与节水改造工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区小河灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 1646.68 |
| 2 | 云城区安塘河灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2400 |
| 3 | 云城区杨梅水灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2400 |
| 4 | 云城区朝阳水库灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2220 |
| 5 | 云安区东风水库灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2303 |
| 6 | 云安区蟠咀河灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2100 |
| 7 | 罗定市金银河灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2658 |
| 8 | 罗定市引太灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 15000 |
| 9 | 罗定市引镜灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2860 |
| 10 | 罗定市引泗灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 9300 |
| 11 | 罗定市北干渠灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2200 |
| 12 | 新兴县共成水库灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 7191.68 |
| 13 | 新兴县大湾侧灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 4800 |
| 14 | 新兴县太平镇凤凰水闸灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 中型 | 2500 |
| 15 | 郁南县大河灌区改造工程 | 干渠防渗衬砌15km、支渠防渗衬砌22km、维修加固渠系建筑物14处 | 中型 | 1653 |
| 16 | 郁南县云霄灌区改造工程 | 干渠防渗衬砌57km、支渠防渗衬砌75km、维修加固渠系建筑物245处 | 中型 | 6436.46 |
|  | 合计 |  |  | 67668.82 |

表5-23     灌区续建配套与节水改造工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176宗小型灌区改造工程 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 50678.29 |
|  | 合计 |  |  | 50678.29 |

工程实施后，有利于改善灌区灌溉面积60.51万亩，使农田灌溉水有效利用系数由0.475提高到0.51，使节水灌溉面积由20千公顷提高到40千公顷，提高农田粮食产量，增加农村人民收入。

### 5.4.2 小农水建设工程

根据“十二五”期间中央财政、省级财政小型农田水利重点县以及小型农田水利示范镇建设情况，结合《南方地区节水减排实施方案》及地方建设需求，对项目进行系统梳理，扣除“十二五”期间完成的任务，整理出新增、继续推进、暂缓推进示范工程，提出“十三五”整县小农水工程建设任务。

按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，以大力发展高效节水灌溉和农田水利基础设施为重点，全面推进高标准农田建设，提高农业综合生产能力，加强管理服务水平。本次规划拟建云浮市云安区2016年小型农田水利项目县建设项目，工程估算投资2559.4万元。

预备到2020年建设小型农田水利项目县工程、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程共12宗。工程估算投资36732万元。

主要工程建设内容见表5-24、5-25。

表5-24          小农水建设工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市云安区2016年小型农田水利项目县 | 衬砌灌溉渠道53.77km，加固或重建堰闸13座，加固山塘9座 | 小型 | 2559.4 |
|  | 合计 |  |  | 2559.4 |

表5-25          小农水建设工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云城区小型农田水利项目县 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 6500 |
| 2 | 云安区2017年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 改造渠道55 km，修建机耕路6.1km | 小型 | 1771 |
| 3 | 云安区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 改造渠道34 km，修建机耕路4.6km | 小型 | 1176 |
| 4 | 云安区2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 改造渠道31 km，修建机耕路3.8km | 小型 | 1064 |
| 5 | 云安区2020年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 改造渠道17 km，修建机耕路1.9km | 小型 | 721 |
| 6 | 罗定市小型农田水利项目县 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 6500 |
| 7 | 新兴县小型农田水利项目县 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 6500 |
| 8 | 郁南县小型农田水利项目县 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 6500 |
| 9 | 郁南县2017年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 1500 |
| 10 | 郁南县2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 1500 |
| 11 | 郁南县2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 1500 |
| 12 | 郁南县2020年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 | 对水源工程进行加固改造，对渠道进行清淤、衬砌 | 小型 | 1500 |
|  | 合计 |  |  | 36732 |

工程实施后，有利于改善农田水利现状，建设农田水利设施，改善农田水利环境，提高农田粮食产量，增加农村人民收入。

### 5.4.3 机电灌排体系建设工程

根据省级以上水利投资方向和地方建设需求，按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对《广东省农村中型及重点小型机电排灌工程规划（2011-2020年）》中的项目进行系统梳理，以中型排涝泵站、产粮大县骨干灌溉泵站为建设重点，同步完善水闸、渠系等配套设施，提出“十三五”机电灌排体系建设任务。

本项规划建设云安区蟠咀电排站改造工程和郁南县粗石电排站新建工程，工程估算投资4800万元。

预备建设罗定市新开坝村电排站新建工程、罗定市桐油坪电排站新建工程、罗定市龙船湾电排站新建工程和新兴县桐村电排站新建工程。工程估算投资6010万元。

主要工程建设内容见表5-26、5-27。

表5-26       机电灌排体系建设工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云安区蟠咀电排站改造工程 | 更换泵房、机电设备、供电线路 | 中型 | 2400 |
| 2 | 郁南县粗石电排站新建工程 | 新建泵房、机电设备、供电线路 | 中型 | 2400 |
|  | 合计 |  |  | 4800 |

表5-27       机电灌排体系建设工程预备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 罗定市新开坝村电排站新建工程 | 新建泵房、机电设备、供电线路 | 中型 | 3200 |
| 3 | 罗定市桐油坪电排站新建工程 | 新建泵房、机电设备、供电线路 | 中型 | 750 |
| 4 | 罗定市龙船湾电排站新建工程 | 新建泵房、机电设备、供电线路 | 中型 | 460 |
| 5 | 新兴县桐村电排站新建工程 | 新建泵房、机电设备、供电线路 | 中型 | 1600 |
|  | 合计 |  |  | 6010 |

工程实施后，提高泵站排涝能力，减少因洪涝灾害产生的财产损失。

### 5.4.4 农村水电电气化县建设及农村水电增效扩容工程

按照水利部建设“民生、平安、绿色、和谐”水电的要求，根据“十二五”期间农村水电发展的现状及存在的问题，结合在编的《广东省农村水电发展“十三五”规划》、《广东省“十三五”水电新农村电气化规划》等专项规划，提出“十三五”农村清洁能源建设、水电新农村电气化等的总体布局及实施计划。落实环境保护和生态流量保障措施，促进水能资源利用与生态环境保护相协调。

本项规划建设云浮市朝阳水电站有限公司电站增效扩容改造工程，工程估算投资350万元。

主要工程建设内容见表5-28。

表5-28农村水电电气化县建设及农村水电增效扩容工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市朝阳水电站有限公司电站增效扩容改造工程 | 厂房改造；更换水轮机、进水阀、发电机及励磁设备、调速器；电气设备全部更新，更换35kV断路器、主变、厂用变、高压柜和监控保护设备等 |  | 350 |
|  | 合计 |  |  | 350 |

工程实施后，有效提高发电设施完好率，提高安全运行水平和标准化管理水平，促进水资源有效利用。

### 5.4.5 水库移民后期扶持工程

根据《广东省云浮市小型水库移民后期扶持“十三五”规划》和《广东省云浮市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》，结合“十二五”期间我市水库移民安置后扶持及安置区基础设施建设实际情况，制定符合新时期移民生产、生活需要的规划项目。

本项规划建设小型和大中型水库移民后期扶持项目，工程估算投资24714.035万元。

主要工程建设内容见表5-29。

表5-29       水库移民后期扶持工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省云浮市小型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 237.3 |
| 2 | 云城区小型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 554.045 |
| 3 | 云城区大中型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 682.1 |
| 4 | 云安区小型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 489.9 |
| 5 | 云安区大中型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 1260.185 |
| 6 | 罗定市小型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 1747.2 |
| 7 | 罗定市大中型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 3872.655 |
| 8 | 新兴县小型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 219.7 |
| 9 | 新兴县大中型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 6961.05 |
| 10 | 郁南县小型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 45 |
| 11 | 郁南县大中型水库移民后期扶持 | 完善移民基础设施问题，增加移民经济项目投入 |  | 8644.9 |
|  | 合计 |  |  | 24714.035 |

## 5.5 城市供、排、污水工程

### 5.5.1 城市供水工程

为持续发展区域集中供水，加快供水设施的建设与改造，完善西江水厂至市城区过境公路约18公里的二期给水主管，提高市城区的供水保证率；扩建环市西路—府前路—罗沙—河口、安塘—思劳—腰古两段供水主管，新建部分供水联络管，提高供水普及率；新建迳尾水厂作为备用水源，保障城区应急供水需求，规划服务人口为33.3万人，应急供水设计规模为3.0万立方米/天，应急供水天数不少于15天；为了保障市城区供水水质安全，通过政府购买服务的方式选定具备资质的第三方水质检测机构对云浮市自来水公司和云浮硫铁矿水厂的水质进行检测，每月监测出厂水与管网水42项，每半年检测云浮市自来水公司和云浮硫铁矿水厂出厂水106项各1次，并且将检测结果通过市水务局网站对外进行公布。

规划到2020年城市供水普及率达到100%，供水水质合格率达到100%，并向达到直接饮用水水质方面努力，供水水压合格率达到100%，城镇生活与重要工业供水保证率达100%。加大供水管网改造更新力度，供水水质标准、卫生标准及漏损率符合《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市供水管网漏损控制及评定标准》。

本项规划拟建项目为云浮市西江水厂二期及输水管道改造工程、云浮市西江第二水厂工程。工程估算投资42700万元。

主要工程建设内容见表5-30。

表5-30            城市供水工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市西江水厂二期及输水管道改造工程 | 扩建自来水厂，改扩建输水管道约22km | 小型 | 17000 |
| 2 | 云浮市西江第二水厂工程 | 新建水厂，新建管网，水厂改造升级，管网建设改造等工程措施，以及供水管理、信息化建设等非工程措施 |  | 25700 |
|  | 合计 |  |  | 42700 |

### 5.5.2 城市排水工程

2014年8月市政府五届四十二次常务会议研究同意《云浮市城市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2020）》，该规划根据自然分水线，结合各水系及雨水排水现状，充分利用各排水流域内的自然地形，将市区划分成8个排水片区，分别为A区（西至环市中路西侧山麓一线；东至珠洞水一线；南至迳口村以南规划边界；北至大降坑水）、B区（西至环市中路西侧山麓一线；东至南山河；南至大降坑水；北至金马路、马岗山、九星岩一线）、C区（西至环市中路；东至南山河；南至金马路、马岗山、九星岩一线；北至高峰河）、D区（西至南山河；东至世纪大道一线；南至南山公园；北至污水厂）、E区（西至环市中路；东至南山河一线；南至高峰河、南山河一线；北至三茂铁路）、F区（西至环市东路；东至安塘街道；南至云石大道以南一线；北至广昆高速）、G区（西至水冲、大降坪；东、北至三茂铁路；南至环市路一线）、H区（西至115乡道以西；东至河杨公路以南；南至广昆高速；北至红阳村以北）。规划中雨水管道采用的设计标准为一般地区采用2年一遇重现期的标准；商业区、重要城市中心、快速路及主干路，采用3~5年一遇重现期的标准；立交桥、地下铁路及地下通道等特别重要地区，或短期积水即能引起较严重后果的地区，采用5~10年一遇重现期的标准。

在旧城改造及新建区域运用低影响开发策略，源头控制径流量；改造完善雨水管网系统，应对低重现期降雨事件；核查敏感地区如幼儿园、学校、医院等地坪标高，确保在城市内涝防治标准以内不受淹；积极进行河湖水系整治和排水出路拓展如整治蓬远河、南山河、大涌河，防止云浮新区及云安区产生内涝；建立健全应急机制，有效应对超标降雨。

统筹气象降雨、地表径流、排水系统、城市河道，协调基础设施建设和预警管控系统，提高城市综合防灾减灾能力，构建与“富有岭南特色的生态宜居城市”相适应的城市排水防涝系统；发生城市雨水管网设计标准以内的降雨时，地面不积水；发生城市内涝防治标准（30年一遇24小时）以内的暴雨时，城市不发生内涝灾害（居民住宅和工商业建筑的底层住户不进水，道路中应保持至少一条车道的积水深度不超过15厘米，机动车可通行）；发生超过城市内涝防治标准的降雨时，城市运转基本正常，不造成重大财产损失和人员伤亡。

本项规划拟建项目为宝马路（云浮广播电视台至中专桥段）排水系统改造项目、城西车站西花岗至邓发故居一带排水管网改造项目、金山大道北段排水管网建设项目、罗沙农信社一带排水管网改造项目、市汽车总站至金龙桥花坛排水管网改造项目、牧羊火车片区排水管网改造项目、云浮市中心区域其他路段排水设施改造工程等7宗工程。工程估算投资29869.2万元。

主要工程建设内容见表5-31。

表5-31           城市排水工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝马路（市电视台至中专桥段）排水系统改造项目 | 新建宽约6m钢筋混凝土箱涵，总长约1200m | 小型 | 1800 |
| 2 | 城西车站西花岗至邓发故居一带排水管网改造项目 | 沿道路两旁各铺设一条管径1800mm的混凝土管道，总长约1800m | 小型 | 1500 |
| 3 | 金山大道北段排水管网建设项目 | 沿道路两旁各铺设一条管径1500mm的混凝土管道，总长约1100m | 小型 | 1200 |
| 4 | 罗沙农信社一带排水管网改造项目 | 新铺设管径1200mm排水主管，新建这一带的检查井、雨水井等排水设施 | 小型 | 900 |
| 5 | 市汽车总站至金龙桥花坛排水管网改造项目 | 新建宽约5m钢筋混凝土箱涵及相关排水设施 | 小型 | 1700 |
| 6 | 牧羊火车片区排水管网改造项目 | 新建管渠等 | 小型 | 800 |
| 7 | 云浮市中心区域其他路段排水设施改造工程 | 新建管渠、新建雨水调蓄设施等 | 小型 | 21969.2 |
|  | 合计 |  |  | 29869.2 |

### 5.5.3 城市污水工程

随着城市规模的发展扩大，原有污水管网覆盖率达不到收集污水、保护水体的功能，为了加快完善区域污水管网，快速提升全市污水处理能力，加快推进污水处置全面无害化和资源化利用，本项规划拟建项目云浮市城区污水管网（恒大城至龙华路段）、云浮市城区污水管网（中专桥至翠丰桥段及蟠龙天湖上游片区至牧羊路段）改造和完善工程、云浮市城区污水管网（人民桥至污水处理厂）改造工程、云浮市城区污水管网（丰收路段）改造工程、云城区河口污水处理厂配套污水管网二期工程（南山河段）、云城区安塘污水处理厂配套污水管网一期工程、云城区安塘污水处理厂配套污水管网二期工程、云浮市城区污水管网（新云中至南山河段）等8宗工程。工程估算投资11630万元。

工程实施后区域污水管网得到完善，提升污水收集处理能力，与城市排水相辅相成，使城市水土环境得到保障与改善。争取污水处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）一级A标准。

主要工程建设内容见表5-32。

表5-32          城市污水工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目（能力）建设内容 | 规模 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市城区污水管网（恒大城至龙华路段） | 铺设DN400-600污水管道，总长约1000m | 小型 | 480 |
| 2 | 云浮市城区污水管网（中专桥至翠丰桥段及蟠龙天湖上游片区至牧羊路段）改造和完善工程 | 铺设DN600-1000污水管道，总长约5500m | 小型 | 2970 |
| 3 | 云浮市城区污水管网（人民桥至污水处理厂）改造工程 | 铺设排水干管管道，总长约4000m | 小型 | 2900 |
| 4 | 云浮市城区污水管网（丰收路段）改造工程 | 铺设DN600污水管道，总长约600m | 小型 | 360 |
| 5 | 云城区河口污水处理厂配套污水管网二期工程（南山河段） | 铺设DN800污水管道，总长约3300m | 小型 | 1980 |
| 6 | 云城区安塘污水处理厂配套污水管网一期工程 | 铺设DN800污水管道，总长约2400m | 小型 | 1440 |
| 7 | 云城区安塘污水处理厂配套污水管网二期工程 | 铺设DN800污水管道，总长约1900m | 小型 | 1140 |
| 8 | 云浮市城区污水管网（新云中至南山河段） | 铺设DN600污水管道，总长约600m | 小型 | 360 |
|  | 合计 |  |  | 11630 |

# 6.水利改革与管理主要任务

## 6.1 深化水利改革

以建设有利于水利科学发展的法规制度为目标，坚持依法治水，坚持“两手发力”，以问题为导向，着力处理好破与立、整体谋划与重点突破的关系，重点落实大力推进水法规制度建设、完善三防保障机制、加快转变水行政管理职能、完善水生态文明建设体制、创新发展水利投融资体制、开展水权交易制度建设等方面，充分激发市场、社会的活力和创造力，全面深化水利改革，全面推进依法治水管水。

### 6.1.1 大力推进水法规制度建设

加大水行政执法力度，进一步强化执法手段，创新执法机制，推进跨部门、跨区域联合执法，探索建立水行政主管部门组织、参与和支持有关河道、水资源保护的公益诉讼机制，完善水资源水环境违法行为责任追究机制。

### 6.1.2 完善三防安全保障机制

完善三防责任机制，健全值班工作机制，强化监督问责机制，完善基层三防组织机构，推进镇村三防能力和责任体系建设。完善主动响应机制，严格落实《云浮市防汛防旱防风防冻应急预案》，构建台风、暴雨等灾害应急预警和主动响应机制，建立应急响应期成员单位联席会商值守机制，规范三防应急响应发布行为。加强三防基础能力建设，推动市救援设备下沉镇（街），加强镇（街）三防办标准化建设，建设乡镇应急抢险队伍。建立洪涝灾害保险运作机制和洪涝灾害保险激励与约束机制，逐步改变过去主要依靠政府财政进行救助和补偿的方式，减轻政府财政负担，提高公民防灾意识。

### 6.1.3 加快水行政管理职能转变

加快推进市、县各级政府的水利分级事权改革，明确各级政府的水利事权清单，并按照一级政府、一级事权确定一级支出责任原则，划分各级政府的水利事权和支出责任。加快推进各级水行政主管部门转变政府职能，清理和调整行政职权，公开权责清单及“行政审批流程图”。简化企业投资项目涉水事项的审查审批程序，研究推进建设项目水资源论证、防洪评价、水土保持方案等涉水事项合并审查审批机制。健全责任监督机制，建立与现代水利改革发展相适应的行政问责制度和绩效管理制度，改革水利系统考核评价制度和评估模式。落实地方各级政府的水利建设主体责任，建立和完善市县落实从土地出让收益中计提农田水利建设资金、水利规费征收管理等水利投入政策的长效监督检查机制。推进水利行业机构改革，深化水资源管理体制和流域管理体制改革，建立河长制，强化城乡涉水事物管理和流域综合管理。深化水文管理体制改革，建立健全三防、水务、水文紧密合作平台，充分发挥水文在实施最严格水资源管理、城市内涝预警防治、防洪达标等工作中的技术支撑作用。

### 6.1.4 完善水生态文明建设体制

坚持“节水优先”，强化“三条红线”管理，坚持生态立市、产业兴市、特色美市、改革活市、依法治市，把实行最严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，以水资源配置、节约和保护为主线，建立水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污红线等水资源管理控制指标体系和监控体系。严格执行水资源管理责任制，逐步建立符合我市实际的水资源合理配置和高效利用体系，以水资源可持续利用促进经济社会全面协调可持续发展。

建立权责明确、行为规范、运转协调、公正透明、监督有效、保障有力的行政执法体制为目标，建立健全各种规章制度，全面提高依法行政水平，以水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护，促进社会经济又好又快发展。

建立河湖水域生态红线制度，明确责任主体，尽快建立分级管理、分级保护的责任制度，形成由政府领导、主管部门牵头、相关部门配合的工作机制，落实地方行政首长负责制和管理责任追究制。推动建立江河源头区、重要水源地、重要水生态修复治理区和蓄滞洪区补偿机制，按照“明确职责、科学考核、合理补偿”的原则，建立由政府主导，受益区域参与，上下游责任与权利明确的生态补偿制度。进一步完善水土保持预防监督和治理机制，建立部门间、区域间协调联动机制，加强水资源节约保护和水生态建设。

### 6.1.5 创新发展水利投融资体制

完善公共财政水利投入政策，积极争取各级财政加大对水利的投入，用好公共财政增加对公共性领域支出比例的政策，制定水利专项资金管理办法。落实好农田水利建设资金政策和水利建设基金政策，拓宽水利建设基金来源渠道。研究建立水利规费政策调整后的水利投入保障机制。

健全社会资本投资水利的体制机制。正确处理好政府和市场的关系，更好的发挥市场主导作用。经营性项目原则上完全推向市场，并将引调水工程、水源工程、供水工程建设等作为吸引社会资本的重要领域。积极发展BOT（建设-经营-转交）、BT（建设-转交）和PPP（公私合营）等新型水利项目融资模式。落实民间资本投资水利的优惠政策，鼓励民间资本参与规划内水利工程建设；承担准公益性水利工程管理的民间投资项目适当享受政府规定的工程维修养护经费或管护经费财政补助。引导社会资本通过特许经营等方式参与城乡供水工程建设和运营。

落实水利金融支持政策。推动建立水利政策性金融工具，创新水利建设投融资机制。民间资本作为承贷主体贷款建设的水利工程，享受财政对水利工程的贴息政策。积极协调金融机构，进一步拓宽水利建设项目的抵质押物范围和还款来源，允许以水利、水电、供水等资产及其相关收益权作为还款来源和合法抵（质）押物。

建立健全农村水利投入机制。坚持发挥政府在投入农田水利建设的主渠道作用，特别是要发挥从土地出让收益中计提农田水利建设资金政策作用。积极整合相关涉农资金用于农田水利建设。创新农村水利投入机制和运行管理机制，并按照“谁受益、谁管护”的原则，由农村集体经济组织、农民用水户协会、家庭农场、农业公司等新型主体负责农田水利工程的运行管养责任。创新村村通自来水工程建设和运行管理模式，逐步向城镇自来水经营管理模式转变，并在财政、税收等方面给予优惠政策。

建立健全水利投入和评价机制。改进年度水利投资分配机制，建立市级水利资金按各地水利建设任务、项目前期工作情况、地方水利建设资金落实到位情况、上年度投资计划执行情况及工程建后管护落实情况等因素进行分配的新机制。建立和完善水资源和水能资源开发利用竞争性配置机制。建立水利投资绩效评价机制。

### 6.1.6 开展水权交易制度建设

建立初始水权分配机制，开展水资源使用权确权登记，研究制度初始水权分配机制，完善水资源费征收使用管理体制。建立易于操作的水权交易劲霸规则和流程，建立水权监管体系，强化对市场的准入、交易价格、交易用途的监管，建立水权利差诉求、纠纷调处和损害赔偿机制，维护水市场良好秩序。积极推进水价改革，加快推行城镇居民用水阶段水价制度，非居民用水超计划、超定额累加加价制度，建立健全反映市场供求关系、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益的水价形成机制。

## 6.2 强化水利管理

根据《广东省水利厅关于进一步加强水利工程建设管理的通知》、《关于深化小型水利工程管理体制改革的实施方案》等相关文件，结合《广东省水利建设与管理机制研究》专题研究成果，重点推进和完善水利工程建设管理、运行管理、河湖管理、流域管理等方面，着力扭转重建轻管，强化水利管理能力。

### 6.2.1 建设管理

深化水利工程建设管理体制改革，落实责、权、利相统一的项目法人责任制。创新水利工程建设管理模式，总结设计施工总承包建设模式，实行专业化社会化建设管理。对中小型水利项目，可推行集中或属地负责的建设管理模式，按县域或项目类型组建集中建设管理项目法人。健全水利建设市场主体信用体系和优胜劣汰市场化竞争机制。培育社会化、市场化服务机构，强化水利工程建设主体的从业资格管理。创新水利工程规划设计理念，强化精品工程意识，提高水利工程建设质量和工艺水平。建立公益性水利项目建设用地保障制度，公益性水利项目可不占用建设用地指标。改进土地征收模式，研究适应集体土地进入市场交易后的征地拆迁模式，探索能够反映土地价值的移民安置和扶持机制。

### 6.2.2 运行管理

根据水利工程运行管理现状，以完善小型水利工程运行管理为重点，深化水利工程运行管理体制改革。按照“谁受益，谁管护”的原则，调动受益户的积极性，建立水利工程管理养护长效机制。推行水管单位标准化管理，建立水管单位运行管理考核的激励机制。深化小型水利工程管理体制改革，建立产权明晰、管护主体和责任落实的管理体制和良性运行机制。推进水利工程管养分离，积极培育水利工程管养专业队伍和市场，研究制订水利工程维修养护定额标准、市场准入制度和监督管理制度，推行水利工程物业化、标准化管理。落实公益性、准公益性水利工程管理单位基本支出和维修养护经费，争取从各地水利建设基金中划出一定比例用于水利工程维修养护。完善农田水利建设管护机制，通过以奖代补、先建后补等方式，探索农田水利基本建设新机制。创新水利水电工程征地移民利益共享机制，建立长效补偿安置方式。建议从水利建设项目固定资产投资中列资10%用于工程建成后前3年的工程运行管理。工程运行正常且发挥正常效益后，其后的过程运行管理费有当地政府自筹解决。加强对备用水源的保护，对周边已种植经济作物的水源地，建议结合有关部门加强对种植户对作物虫害防治方法及农药使用的引导，避免污染水源 。

### 6.2.3 河湖管理

创新河湖管理模式，推行政府行政首长负责的“河长制”，加强河湖管理和保护能力建设，完善河湖管理标准体系和监督考核机制，做好各类水利工程管理范围的土地权属划定和河湖、滩涂等自然生态空间的统一确权登记工作。加强取排水、滩涂、采砂等水事行为的监督管理，完善河道和采砂管理法规体系和技术标准体系，健全河道、河口规划治导线管理制度，出台重要河流、水域岸线控制利用管理规划。完善河道管理范围建设项目管理办法，制订我市涉河建设项目审批规范性文件，严格涉河、涉水开发建设项目审批。制订我市河道管理范围建设项目审查技术标准，为涉河建设项目审批提供技术依据。推动建立河道管理动态监控机制，对重点河道、水域岸线、河道采砂活动实时动态监控，切实提高河道及采砂监管能力。强化河湖日常巡查和检查，加强事中、事后的监督管理。

### 6.2.4 流域管理

加强流域机构对流域水量分配组织实施能力，制定流域年度水量调度计划。加强流域水资源保护，强化流域水资源信息管理，完善水情水质通报机制。在充分发挥法定监督管理职能外，重点做好流域机构的行业管理和社会管理职能。

## 6.3 提升行业能力

紧跟4G网络、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术和科技革命浪潮，建设智慧水利，促进水利科学创新发展。重点落实加强水政执法能力、推进水利科技创新、更新智能信息手段、提升人才队伍素质、完善基层服务体系、夯实水利基础工作，不断提高水利决策支持和主动服务水平，为水利建设和监管提供科学依据和科技支撑，促进智慧云浮和创新型云浮建设。

### 6.3.1 加强水政执法能力

加强水政执法队伍能力建设。建立部门间、区域间的联合执法机制，下移执法监管重心，充实基层执法力量，健全涉水矛盾纠纷排查化解机制，建立行政执法经费财政保障制度，落实全市水政监察队伍的行政执法专项编制。加强装备建设，继续扶持基层水政监察队伍，利用财政经费为基层队伍购置办公、执法装备。完善区域、部门联动机制，完善联合行动、信息共享、案件协查等制度，着力构建上下之间、区域之间、部门之间紧密、高效、灵活的协作关系，形成监管合力，提高执法效能，严厉打击各类水事违法行为，建立流域执法工作联席会议制度和联合执法制度。完善河道采砂管理长效机制，创新河道采砂管理模式，对河道采砂管理重点地区、问题突出地区，进行重点整治，综合治理，逐步建立“政府主导，部门联动，权责明确”的河砂管理长效机制。

### 6.3.2 推进水利科技创新

积极应用一批高效、节水、降耗和环保的新技术、新工艺、新装备，对行业关键性技术和重大技术装备进行升级改造，全面提高水利科技含量。强化企业在水利科技创新中的主体地位，逐步消除制约水利科技创新和成果转化的体制机制障碍。重点抓好水文水资源、防灾减灾、水环境与水生态、水利工程、农村水利、河口治理及海岸防护、水土保持等方面水利科技发展任务，加强水利科技平台建设，推进水利新技术应用和示范基地建设，通过举办技术研讨班、产品推介会和水利水电科技推广网等多种方式和手段，促进成果转化。实施水利标准化战略。带动水利发展现代化转型升级，完善科技成果转化应用到标准制定的顺畅通道，推动水利建设、管理的规范化进程，力争水利标准覆盖率达到90%。加强日常管理，规范有序；制定水利行业标准体系表；提出制、修订水利行业地方标准的规划和年度计划。

### 6.3.3 更新智能信息手段

开展4G通信技术在水利行业的应用，充分应用云计算、大数据、移动互联网等新技术，以保障水安全、强化水管理、完善水信息为主线，推动信息化与三防和水利各项业务的深度融合，解决水利信息资源集约化、一体化问题。推进水利系统办公服务模式的云端化、移动化，创新水利业务服务模式。进一步完善信息采集监测网络体系，提升水利信息采集的泛在感知能力。全面提升水灾害、水资源、水环境、水生态问题的水利大数据治理能力，逐步实现我市“数字水利”向“智慧水利”转变，为传统水利向现代化水利转型提供有力支撑。

### 6.3.4 提升人才队伍素质

加强与传统水利高校合作，实施学历、学位教育和水利执业资格认证考试。注重在项目、工作任务中培育青年科技英才的创新和团结协作能力，提升专业技术人才素质。以提高职业素质和职业技能为核心，通过定期组织各类水利技能竞赛，创新竞赛方法，建立科学的训练、竞赛和展示平台，重点培养各工种的技师和高级技师，完善和优化水利系统技术工人登记结构，建设一支数量充足、结构合理、爱岗敬业、技艺精湛的高技能人才队伍。

### 6.3.5 完善基层服务体系

以抓好基层水利服务体系建设验收为抓手，建立约束机制和实施奖补机制，加大力度推进基层水利服务体系建设工作，完善以镇（街）水管所等基层水利管理协调服务组织和农民用水合作组织为网络的基层水利服务体系。明确层级责任，落实县、镇两级政府在基层水利服务体系建设中的主体责任。原则上根据水利工程的规模、功能，确定水利工程的管理层级和管理主体，健全三级管理网络。可按流域或区域设立水管机构，明确工程管护主体和管护责任。建立激励机制，将竞争机制引入农村水利工程建设，明晰小型农村水利和田间工程的产权，按照“谁受益谁维护”的原则明确管理、维修、养护责任，引导用水合作组织和群众全国产参与管护。全面加强和完善镇（街）水利服务机构建设，明确镇（街）级水利服务机构公益职能，合理配备工作人员，建立岗位责任制，量化考核指标，建立由服务对象、所在镇（街）政府和主管部门三防参与的考评机制，将考评结果与职务晋升、职称评聘、解聘续聘等挂钩。扶持农民用水合作组织发展，建立健全村级水管员制度及三防责任制度，以行政村为单位，每个村设立若干名村级水管员。建立激励机制和约束机制。将基层水利服务体系建设情况与升级水利投资补助挂钩，对改革推进较好的，给予适当倾斜；对改革动作迟缓、改革不力的，据情调整建设其水利投资。把建立健全基层水利服务体系纳入单位和个人评先以及干部考核内容。

### 6.3.6 水利基础性工程

根据我市水利发展现状及存在问题，着眼当前、立足长远，进一步加强水利基础工作，对云浮市市管河道、主要支流，提出开展河道地形测量和水文同步测验工作的工作方案，在推动水文事业发展方面提出完善水文监测站网建设的主要任务，提出重要用水户水量、易涝区、山洪灾害与水土流失监测等方面的措施，为水利工程规划、设计提供坚实的基础，为河道河口管理提供重要依据。

# 7．规划实施与效果评价

## 7.1 实施计划

云浮市水利发展“十三五”规划从水利支撑和保障我市经济平稳较快发展、改善民生和生态文明建设的要求出发，按照我市“十三五”水利发展战略重点，在具备相关规划依据和较好前期工作的基础上，遵循突出重点、深入论证、严格筛选、适度超前、需要和可能结合的原则，合理安排实施项目。

根据我市的实际情况，安排“十三五”续建项目在2016年优先实施。其他工程实施年度详见附表5。

## 7.2投资测算

根据“十五”、 “十一五”、 “十二五”中央和地方水利建设投资规模，结合区域地方经济发展情况、财政收入情况、可能的投融资渠道等，对我市“十三五”规划投资进行汇总分析。

“十三五”期间我市规划建设总投资为64.01亿元，其中规划续建水利项目投资5.35亿元，规划拟建水利项目投资58.66亿元。规划预备水利项目投资31.89亿元。

详细投资情况见表7-1。

表7-1

项目总投资估算表

| 项目分类 | 序号 | 项目名称 | “十三五”续建（改建、重建）项目 |  |  | “十三五”拟建项目 |  | “十三五”预备项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目总投资（万元） | “十二五” 完成投资 （万元） | “十三五” 计划投资 （万元） | 项目总投资（万元） | “十三五” 计划投资 （万元） | 项目总投资（万元） | “十三五” 计划投资 （万元） |
| 一、防洪减灾工程 | （一） | 江河防洪体系建设工程 | 0 | 0 | 0 | 115985.2 | 115985.2 | 80663 | 80663 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 68932.6 | 68932.6 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 37252.6 | 37252.6 | 65663 | 65663 |
|  | （二） | 中小河流治理工程 | 16158.82 | 7920.55 | 8238.27 | 132602 | 132602 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 11373 | 11373 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 22857 | 22857 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 10262.34 | 5100.82 | 5161.52 | 32951 | 32951 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 5896.48 | 2819.73 | 3076.75 | 19454 | 19454 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 45968 | 45968 | 0 | 0 |
|  | （三） | 山洪灾害防治工程 | 0 | 0 | 0 | 5903 | 5903 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 1103 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
|  | （四） | 城乡防洪建设工程 | 50225 | 15676 | 34549 | 0 | 0 | 8150 | 8150 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、防洪减灾工程 | 2、 | 云安区 | 48423 | 15000 | 33423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 1802 | 676 | 1126 | 0 | 0 | 5300 | 5300 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 |
|  | （五） | 城乡治涝建设工程 | 0 | 0 | 0 | 17401.85 | 17401.85 | 47839.05 | 47839.05 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41395.05 | 41395.05 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 9446.85 | 9446.85 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 7955 | 7955 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 6444 |
|  | （六） | 防汛非工程措施建设工程 | 0 | 0 | 0 | 1749.817 | 1749.817 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 66383.82 | 23596.55 | 42787.27 | 273641 | 273641 | 136652.05 | 136652.05 |
| 二、水生态环境保护工程 | （一） | 江河湖库水生态修复工程 | 9630.52 | 3293 | 6337.52 | 16409.6 | 16409.6 | 17793 | 17793 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 7459 | 7459 | 5932 | 5932 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 2988 | 2988 | 2961 | 2961 |
|  | 3、 | 罗定市 | 9630.52 | 3293 | 6337.52 | 5962.6 | 5962.6 | 8900 | 8900 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二） | 饮用水源地保护工程 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 5760 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 二、水生态环境保护工程 | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 9630.52 | 3293 | 6337.52 | 22169.6 | 22169.6 | 17793 | 17793 |
| 三、水资源保障工程 | （一） | 蓄水工程 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 25000 | 25000 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二） | 农村饮水工程 | 0 | 0 | 0 | 98129 | 98129 | 45000 | 45000 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 23268 | 23268 | 6000 | 6000 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 13831 | 13831 | 11000 | 11000 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 32404 | 32404 | 11000 | 11000 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 18626 | 18626 | 11000 | 11000 |
|  | （三） | 应急备用水源工程 | 4926 | 588 | 4338 | 5388.18 | 5388.18 | 1000 | 1000 |
|  | 1、 | 云城区 | 4926 | 588 | 4338 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 2517 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 2871.18 | 2871.18 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 4926 | 588 | 4338 | 104167.18 | 104167.18 | 71000 | 71000 |
| 四、农村水利工程 | （一） | 灌区续建配套与节水改造工程 | 0 | 0 | 0 | 67668.82 | 67668.82 | 50678.292 | 50678.292 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 8666.68 | 8666.68 | 1974.72 | 1974.72 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 4403 | 4403 | 8897.29 | 8897.29 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 32018 | 32018 | 13855.17 | 13855.17 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 14491.68 | 14491.68 | 20307.112 | 20307.112 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 8089.46 | 8089.46 | 5644 | 5644 |
|  | （二） | 小农水工程 | 0 | 0 | 0 | 2559.4 | 2559.4 | 36732 | 36732 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 2559.4 | 2559.4 | 4732 | 4732 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 |
|  | （三） | 机电排灌工程 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 6010 | 6010 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 4410 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
|  | （四） | 农村水电电气化县建设及农村水电增效扩容工程 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 四、农村水利工程 | 2、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （五） | 水库移民基础设施工程 | 0 | 0 | 0 | 24714.035 | 24714.035 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云浮市 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 237.3 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云城区 | 0 | 0 | 0 | 1236.145 | 1236.145 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 云安区 | 0 | 0 | 0 | 1750.085 | 1750.085 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 罗定市 | 0 | 0 | 0 | 5619.855 | 5619.855 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 新兴县 | 0 | 0 | 0 | 7180.75 | 7180.75 | 0 | 0 |
|  | 6、 | 郁南县 | 0 | 0 | 0 | 8689.9 | 8689.9 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 100092.255 | 100092.255 | 93420.292 | 93420.292 |
| 五、水利行业能力建设 | 1、 | 云浮市 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
|  | 2、 | 云浮市云城区 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|  | 3、 | 云浮市云安区 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  | 4、 | 云浮市罗定市 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  | 5、 | 云浮市新兴县 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  | 6、 | 云浮市郁南县 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 六、城市供、排、污水工程 | （一） | 城市供水工程 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42700 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云浮市 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42700 | 0 | 0 |
|  | （二） | 城市排水工程 | 0 | 0 | 0 | 29869.2 | 29869.2 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云浮市 | 0 | 0 | 0 | 29869.2 | 29869.2 | 0 | 0 |
|  | （三） | 城市污水工程 | 0 | 0 | 0 | 11630 | 11630 | 0 | 0 |
|  | 1、 | 云浮市 | 0 | 0 | 0 | 11630 | 11630 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 84199.2 | 84199.2 | 0 | 0 |
|  |  | 总计 | 80940.34 | 27477.55 | 53462.79 | 586629.66 | 586629.66 | 318865.34 | 318865.34 |

## 7.3 资金筹措及分年投资

### 7.3.1 资金筹措

我市水利发展“十三五”规划续建项目和拟建项目规划总投资640092.45万元，根据国家相关政策与事权划分和可能的投资来源，划分中央、省级、地方三级投入。拟争取申报的中央投资为126942.66万元，占总投资的19.83%；争取省里投资为322863.93万元，占总投资的50.44%；地方投资为190285.86万元，占总投资的29.73%。

### 7.3.2 分年投资

根据各项目前期工作进度及立项周期、建设工期等因素，并按“十三五”期间年度间投资规模协调和平衡的原则，拟定“十三五”期间续建项目和拟建项目分年投资：2016年148583.35万元、2017年134071.25万元、2018年132179.78万元、2019年118631.55万元、2020年106626.52万元。

表7-2

云浮市水利发展“十三五”规划投资分类汇总表

| 分类 | 续建项目投资（万元） |  |  |  | 拟建项目投资（万元） |  |  |  | “十三五”总投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央投资（万元） | 省级投资（万元） | 地方投资（万元） | 合计 （万元） | 中央投资（万元） | 省级投资（万元） | 地方投资（万元） | 合计 （万元） | 中央投资（万元） | 省级投资（万元） | 地方投资（万元） | 合计 （万元） |
| 防灾减灾工程 | 14372.45 | 14957.85 | 13456.96 | 42787.27 | 77323.47 | 147796.22 | 48521.74 | 273641.43 | 91695.92 | 162754.07 | 61978.70 | 316428.70 |
| 水生态环境保护工程 | 2205.71 | 2205.71 | 1926.10 | 6337.52 | 5963.84 | 9543.84 | 6661.92 | 22169.6 | 8169.55 | 11749.55 | 8588.02 | 28507.12 |
| 水资源保障工程 | 1676.40 | 1676.40 | 985.20 | 4338.00 | 2155.27 | 53027.27 | 48984.64 | 104167.18 | 3831.67 | 54703.67 | 49969.84 | 108505.18 |
| 农村水利工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23245.52 | 59496.64 | 17350.10 | 100092.26 | 23245.52 | 59496.64 | 17350.10 | 100092.26 |
| 水利行业能力建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 2360 |
| 城市供、排、污水工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34160 | 50039.2 | 84199.2 | 0 | 34160 | 50039.2 | 84199.2 |
| 合计 | 18254.56 | 18839.96 | 16368.27 | 53462.79 | 108688.10 | 304023.97 | 173917.60 | 586629.66 | 126942.66 | 322863.93 | 190285.86 | 640092.45 |

表7-3

云浮市水利发展“十三五”分年度投资分类汇总表

| 分类 | 续建项目投资（万元） |  |  |  | 拟建项目投资（万元） |  |  |  | “十三五”总投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央投资（万元） | 省级投资（万元） | 地方投资（万元） | 合计 （万元） | 中央投资（万元） | 省级投资（万元） | 地方投资（万元） | 合计 （万元） | 中央投资（万元） | 省级投资（万元） | 地方投资（万元） | 合计 （万元） |
| 2016年 | 10341.761 | 10927.161 | 9911.868 | 31180.79 | 4621.10 | 84591.58 | 28189.87 | 117402.56 | 14962.87 | 95518.75 | 38101.74 | 148583.35 |
| 2017年 | 3956.4 | 3956.4 | 3228.2 | 11141 | 27545.81 | 47518.71 | 47865.73 | 122930.25 | 31502.21 | 51475.11 | 51093.93 | 134071.25 |
| 2018年 | 3956.4 | 3956.4 | 3228.2 | 11141 | 37612.09 | 50843.18 | 32583.52 | 121038.78 | 41568.49 | 54799.58 | 35811.72 | 132179.78 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30008.56 | 55698.54 | 32924.46 | 118631.55 | 30008.56 | 55698.54 | 32924.46 | 118631.55 |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900.54 | 65371.95 | 32354.03 | 106626.52 | 8900.54 | 65371.95 | 32354.03 | 106626.52 |
| 合计 | 18254.561 | 18839.961 | 16368.268 | 53462.79 | 108688.10 | 304023.97 | 173917.60 | 586629.66 | 126942.66 | 322863.93 | 190285.86 | 640092.45 |

## 7.4 效果评价

通过对水利发展“十三五”规划方案实施后对国民经济和社会发展的预期影响和整体效果分析，包括水利投入保障与国民经济发展速度的匹配程度及其对国民经济发展的保证程度；测算水利发展条件不能保证情况下水利对国民经济发展的制约程度和风险，对水利发展“十三五”规划方案进行综合评价。

### 7.4.1 经济效果评价

我市水利发展“十三五”规划工程建设后，将大大提升我市的防减灾、水资源调配和高效利用、水资源保护和河湖健康保障的综合能力，产生显著的经济效益。

在防灾减灾方面，洪涝（干旱）灾害年均损失率由原来的0.35%减少到0.3%，经济损失可大幅减少，城市防洪工程达标率由72%提高到100%。

在水生态环境保护方面，城镇供水水源地水质达标率达95.5%以上，使居民喝上放心水。水功能区水质监测覆盖率达到50%。水土流失治理率达到55%。

在水资源保障方面，用水总量可控制在16.5亿m3内，新增水费1.95亿元。农村自来水普及率由55%提高到平原90%、偏远上午85%，新增年供水量0.16亿m3，新增水费0.31亿。

在农田水利方面，农田灌溉水有效利用系数有0.475提高到0.51，节约用水0.95亿m3，节约水费0.1亿元；改善灌溉面积60.51万亩，按每亩增产50公斤计算，规划实施后粮食增产0.3亿公斤，新增产值1.2亿元。

结合提高水资源综合利用的经济价值，我市水利发展“十三五”规划建设工程的经济效果是可观的，在经济评价上是可行的。

### 7.4.2 社会效益评价

“十三五”规划项目实施后，可产生巨大的社会效益。

（1）防洪减灾薄弱环节建设可进一步完善防洪减灾工程体系，基本完成重点中小河流重要河段治理，基本消除现有病险水库和大中型病险水闸安全隐患，基本建立山洪地质灾害防御体系，为推进建立洪水风险管理制度提供基础，提高重点地区和重点城市的防洪标准，全面改变中小河流日益严峻的防洪形势，为保障人民群众生命财产安全提供基础支撑。

（2）农村水利建设可从根本上提高农业综合生产能力，改善农村生活、生产条件与生态环境，促进社会主义新农村建设，保障国家粮食安全。

（3）农村饮水工程、应急备用水源工程建设可进一步完善水资源配置工程体系，初步形成流域和区域水资源合理配置格局，基本建立与工业化、城镇化、农业现代化相适应的城乡供水安全体系；在确立用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，落实最严格水资源管理制度的基础上，不断提高供水安全保障程度。

综述，水利工程基础设施的建设能有效的提高地区防洪除涝减灾、城市供排水和民生水利服务能力，改善生产、生活环境和投资环境，保护人民生命和财产安全，满足经济社会可持续发展要求。

### 7.4.3 生态环境效果评价

（1）水环境影响。

“十三五”规划的水资源和水生态环境保护工程实施后，在加大截污和污染源治理的前提下，通过河道整治和水利工程的合理调度，可有效保护区域内水源地水质，改善相应区域水环境质量。

（2）水生态环境影响。

“十三五”规划的实施将在一定程度上改善相应区域河道水体水质，可使河岸带滩地的生物多样性及生态多样性有明显的提高，促进整个河网生态系统的稳定，改善水体的生态系统。

# 8．保障措施

加强工作领导，引导社会共同参与。水利在国民经济和社会发展中具有十分重要的地位，强化水利公共服务，规范涉水事务的社会管理，加强水利发展规划编制和实施各个环节的组织领导，明确各级政府的水利建设和管理规划的实施责任，及时协调解决规划实施中的矛盾和问题，持续提升水利自身可持续发展能力和公共服务能力。加强规划的宣传与引导，增加透明度，引导社会公众积极参与和支持水利规划实施，推动水利事业发展。

创新工作思路，强化规划实施。进一步落实水利规划作为水利建设和管理基本依据的工作理念，创新治水理念，调整工作思路，不断完善水利规划体系。强化规划管理力度，突出规划符合性审查，确保各类工程建设与资源开发活动不影响水利工程功能、能力和河湖健康。加强水利规划与区域发展、城市规划、土地利用等相关规划的协调和上下级水利规划部门的衔接；加强调查研究和科学论证，完善规划工作公众参与专家论证制度，提高行政决策水平。

增加政府投入，提高投资效益。发挥政府公共财政的主导作用，将水利作为投入的重点领域。严格按照文件规定从土地出让收益中计提10%用于水利建设资金，其中20%上缴中央统筹使用，30%上缴省级统筹使用，其余用于市县农田水利建设。新增建设用地土地有偿使用费要重点用于农田水利基础设施建设。从征收的城市维护建设税中划出15％的资金”，用于所在城市防洪建设和水源工程建设，按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则使用，财政部门根据批准的水利建设基金预算和基金实际征收入库情况拨付资金。加大区域性重大基础设施建设专项资金统筹力度，区域骨干水利工程按照“谁受益、谁负担”的原则进行分担。逐年增加水利管理投入，切实解决“重建轻管”问题。梳理当前较成熟的水利建设项目，及时与国家开发银行、农业发展银行进行对接，借助政策性金融“期限长、额度大、利率低”的优势支持“十三五”重点水利建设。积极利用政府融资平台，通过直接、间接融资方式吸引社会各类资金参与水利建设。引入巨灾保险机制为水利事业发展提供救灾和减灾的资金保障。

依法行政，加大科技创新力度，重视人才队伍建设。积极推进水利行政许可工作规范化，贯彻《行政许可法》，依法、全面、正确履行水行政主管部门职责。规范管理水事活动，强化水利规划在规范和约束社会涉水行为方面的作用。完善水行政监督制度，创新执法机制，加大查处水事违法案件的力度，特别是要查处违法侵占河湖水面、擅自填堵河道和破坏水利工程设施的行为。

坚持科学发展观，全面贯彻落实科学技术是第一生产力的思想，积极推广水利新技术，加强科技创新。

突出水利人才队伍的建设。水利发展的第一要素在于人才，要加强水利人才的培养、锻炼和培训。采取多渠道引进、培养水利高层次人才，培养水利技能人才。

加大宣传力度，增强全社会水患意识。水利工作公益性、政策性、群众性很强，需要全社会的支持和关心。各级要高度重视水利宣传工作，加大宣传力度，把水情教育纳入国民素质教育体系，作为各级领导干部和公民教育的重要内容，把水利纳入公益性宣传范围，营造良好的舆论氛围，增强全社会的爱水、惜水、护水和水患意识，多种形式动员全社会力量，共同支持和参与水利现代化建设。对在水利现代化建设中取得显著成绩的单位和个人，各级人民政府要按照有关规定予以表彰奖励。

落实目标责任。根据“十三五”的任务和要求，抓紧建立工作责任制，把各项目标任务细化到部门，落实到岗位，加强统筹协调，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。进一步明确有关部门和各级地方政府职责分工，加强规划实施的组织领导，制定规划实施详细计划，全面落实规划的实施。有关部门应按照国务院规定的职责分工，加强指导、组织、协调以及监督规划实施；各级地方政府应切实履行职责，具体落实规划目标和任务，把“十三五”规划变成行之有效的行动和管理依据，保证规划的顺利实施。

强化建设管理。进一步做好和完善各类水利项目前期工作，足额落实前期工作经费，充分利用全社会勘测设计资源，加快前期工作进度，提高成果质量。严格执行项目建设程序和相关技术规程规范，大中型项目要全面推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、竣工验收制，依法规范工程建设管理各项活动，确保工程建设质量和安全。进一步探索完善适合中小型水利工程特点的项目建设管理办法，积极推广项目公示、资金县级报账、主要设备集中采购、巡回监理、受益农户参与、农民自建自管等行之有效的工作机制。健全和完善政府投资监管体系，投资主管部门、财政主管部门以及有关行业主管部门要依据职能分工切实加强协调，科学规划，统筹安排，强化监管。鼓励公众和新闻媒体对政府投资项目进行社会监督。整顿和规范水利建筑市场秩序，为水利建设创造良好的外部环境。加强水利资金使用管理和监督，加快预算执行进度，确保资金安全，提高投资效益。

加强跟踪评估。 “十三五”规划是统筹和制订“十三五”时期水利有关专项规划的重要依据，要做好本规划与经济社会发展规划的衔接以及土地利用总体规划等各专项规划之间的协调，体现规划的权威性、指导性、约束性。要加强规划实施的监督检查和跟踪分析，完善规划实施和评估机制，推进规划科学实施。